### Relatório de Decisões Consolidadas do Projeto

Este documento apresenta um registro organizado e sem redundâncias das principais decisões de arquitetura, estratégia e UX tomadas ao longo do desenvolvimento da plataforma.

- 1. Arquitetura de Backend e Dados

- 2. Arquitetura de Frontend e UX

- 3. Análise de Dados e Métricas

- 4. Gamificação e Regras de Negócio

- 5. Infraestrutura e Ferramentas

#### 1. Arquitetura de Backend e Dados

Decisão 001: Adoção do Padrão "Application Factory"

- Contexto: O backend Flask enfrentava problemas de inicialização e erros de importação circular, que impediam a execução de comandos essenciais como flask db migrate.

- Decisão: O backend foi reestruturado para seguir o padrão de design "Application Factory". A lógica de criação da aplicação, inicialização de extensões e registro de rotas (Blueprints) foi centralizada numa função create_app.

- Justificativa: Esta prática recomendada resolveu os erros de importação, garantiu a inicialização correta dos componentes e tornou o código mais organizado, testável e escalável.

Decisão 002: Refatoração para Rastreamento de Progresso por Atividade

- Contexto: A arquitetura inicial armazenava o progresso do aluno (pontos, nível) na tabela de matrícula, o que não permitia saber o desempenho detalhado por atividade.

- Decisão: Foi criada uma nova tabela, ActivityProgress, para rastrear o progresso de cada aluno em cada atividade individualmente.

- Justificativa: Esta mudança arquitetónica foi fundamental para a escalabilidade, permitindo análises de desempenho granulares e estabelecendo a base para um sistema de gamificação robusto.

Decisão 003: Arquitetura de "Conteúdo por Passo"

- Contexto: O sistema original só suportava um conteúdo (ex: um quiz) por atividade, o que era incompatível com o novo conceito de "Tabuleiro de Jogo" com múltiplos pontos de interação.

- Decisão: Foi realizada uma refatoração crucial para um modelo de "Conteúdo por Passo", com novas tabelas e rotas de API que identificam o conteúdo não apenas pelo activityId, mas também por um stepId único.

- Justificativa: Esta foi a decisão técnica mais importante para viabilizar o conceito do tabuleiro, criando uma estrutura de dados que suporta atividades complexas com múltiplos pontos de interação.

Decisão 004: Separação da Pontuação de Ranking e da Moeda da Loja

- Contexto: Foi identificado um conflito de gamificação: ao comprar um item, os pontos do aluno diminuíam, penalizando-o no ranking de desempenho.

- Decisão: O sistema de pontuação foi dividido em duas colunas distintas: total_xp_earned (um acumulador vitalício, usado para o ranking) e points_earned (a "carteira" de moedas gastáveis).

- Justificativa: Esta separação tornou o sistema mais justo e motivador, pois o desempenho geral do aluno foi desvinculado das suas decisões de compra na loja.

Decisão 005: Arquitetura Backend-Driven para Efeitos e Itens

- Contexto: Havia a necessidade de implementar efeitos cosméticos e itens personalizáveis (ex: títulos) que pudessem ser comprados na loja.

- Decisão: A lógica foi centralizada no backend. A API do ranking tornou-se responsável por consultar as compras ativas, verificar a expiração de efeitos (gerida no lado do servidor) e enviar a lista de efeitos ativos para o frontend. Para itens personalizáveis, os dados da personalização são salvos diretamente no registro da compra.

- Justificativa: Esta abordagem é segura, escalável e de fácil manutenção. O frontend apenas renderiza o que a API envia, e novos efeitos ou tipos de personalização podem ser adicionados com alterações mínimas.

Decisão 006: Garantia de Atualização de Campos JSONB

- Contexto: As atualizações no campo completed_steps (JSONB) não estavam a ser salvas no banco de dados, pois o ORM (SQLAlchemy) não detetava a mudança interna na lista.

- Decisão: Foi implementada a chamada explícita à função flag_modified(progress, "completed_steps") após a modificação da lista no backend.

- Justificativa: Esta solução resolve um problema subtil do ORM, garantindo a persistência fiável de dados em campos de tipo complexo e estabelecendo um padrão robusto para o futuro.

Decisão 007: Arquitetura da Funcionalidade de Exclusão em Massa

- Contexto: Os professores precisavam de uma forma eficiente de remover múltiplas atividades antigas.

- Decisão: Foi criada uma solução full-stack, com uma nova rota de API dedicada (DELETE /api/activities/bulk-delete) que aceita uma lista de IDs e valida a propriedade de cada atividade antes de deletar.

- Justificativa: Uma rota de API única é mais performante que múltiplas requisições. Centralizar a lógica no backend garantiu a segurança da operação.

#### 2. Arquitetura de Frontend e UX

Decisão 008: Abandono de Modais em Favor de uma "Cena Imersiva"

- Contexto: A interação com os itens do hub (Loja, Ranking) abria modais que ocultavam o tabuleiro, quebrando a imersão do jogador.

- Decisão: Abandonamos a abordagem de troca de tela/modal em favor de um padrão de "Overlay Modal" (componente ActivityViewOverlay). O conteúdo do hub é renderizado sobre o tabuleiro, que permanece visível ao fundo com um efeito de desfoque/escurecimento.

- Justificativa: Esta decisão de UX melhorou drasticamente a experiência, mantendo o jogador "em contexto" e reforçando a sensação de estar dentro de um mapa interativo.

Decisão 009: Substituição da Interface de Lista por um "Tabuleiro de Jogo" Visual

- Contexto: A experiência do aluno dentro de uma atividade era uma lista de "cards" pouco intuitiva, sem um senso claro de progresso.

- Decisão: A interface foi completamente substituída por um conceito de "Tabuleiro de Jogo", que apresenta a atividade como uma jornada visual com um caminho e paragens interativas.

- Justificativa: Esta é uma decisão fundamental de UX que aumenta o potencial de imersão e engajamento, tornando a estrutura da atividade muito mais intuitiva para o aluno.

Decisão 010: Centralização do Pré-Carregamento de Assets

- Contexto: As imagens do tabuleiro e das atividades "pipocavam" na tela à medida que eram carregadas, prejudicando a experiência.

- Decisão: Foi implementado um sistema centralizado na página principal (ActivityPage.jsx) que utiliza um hook (useAssetLoader.js) para pré-carregar todos os assets visuais da atividade, exibindo uma tela de carregamento até que tudo esteja no cache do navegador.

- Justificativa: Esta estratégia garante uma experiência fluida e profissional, eliminando o "pop-in" de imagens e tornando a navegação entre as etapas instantânea.

Decisão 011: Refatoração da Página de Criação de Atividades (Padrão Container/Presentational)

- Contexto: A página de criação de atividades era um componente monolítico com quase 2.000 linhas, o que dificultava a manutenção e causava bugs de renderização.

- Decisão: A página foi refatorada seguindo o padrão "Container/Presentational". O componente principal tornou-se um orquestrador de estado, e a UI de cada uma das 8 etapas foi extraída para componentes "apresentacionais" dedicados.

- Justificativa: Esta abordagem melhorou drasticamente a legibilidade, a manutenibilidade e a estabilidade do código, isolando as responsabilidades e facilitando futuras modificações.

Decisão 012: Construção de Componentes de Jogo Personalizados

- Contexto: As tentativas de usar bibliotecas externas de "Roleta" falharam devido a conflitos de dependência com o stack moderno do projeto (React 19 + Vite).

- Decisão: Abandonamos o uso de bibliotecas de terceiros e construímos um componente de Roleta personalizado a partir do zero, garantindo compatibilidade e controle total.

- Justificativa: Esta abordagem eliminou o risco de quebras futuras por dependências externas, forneceu controle total sobre a personalização e resultou numa solução mais leve e estável.

Decisão 013: Adoção de "Lifting State Up" para Atualizações de UI em Tempo Real

- Contexto: Após uma ação do jogador (ex: ganhar um prêmio), a UI não era atualizada instantaneamente sem recarregar a página.

- Decisão: Adotamos o padrão "lifting state up". O estado compartilhado foi movido para o componente pai (ActivityPage.jsx), que passa os dados e funções de callback para os componentes filhos.

- Justificativa: Esta arquitetura estabelece uma "única fonte da verdade", eliminando inconsistências e garantindo que a UI reaja de forma fluida e em tempo real às ações do usuário.

#### Decisão 014: Arquitetura do Sistema de Comunicação (Fórum vs. Chat)

- Data: 08/10/2025

- Contexto: O brainstorm inicial apresentou duas opções para a implementação do Fórum e do Chat: duas interfaces separadas ou uma interface híbrida (fórum com chat contextual). A recomendação inicial foi pelo modelo híbrido.

- Decisão: Após revisão, a decisão final foi por implementar duas interfaces separadas e com propósitos distintos: um Fórum para perguntas e respostas estruturadas (assíncrono) e um Chat para interação social em tempo real (síncrono) dentro da atividade.

- Justificativa: Esta abordagem evita a redundância e a confusão de ter um chat contextual dentro de um tópico de Q&A. Garante que cada ferramenta tenha uma UX clara e otimizada para o seu objetivo específico: o Fórum para a construção de conhecimento persistente e o Chat para o engajamento social e comunitário.

#### 3. Análise de Dados e Métricas

Decisão 015: Implementação de um Sistema de Analytics Centralizado

- Contexto: A plataforma carecia de um mecanismo para registrar interações dos usuários de forma estruturada para fins de pesquisa.

- Decisão: Foi criado um sistema de logging de ponta a ponta: um modelo EventLog e um endpoint único no backend, e um hook reutilizável (useAnalytics.js) no frontend para padronizar o envio de eventos.

- Justificativa: A centralização garante consistência nos dados, desacopla a lógica de logging dos componentes e torna o sistema facilmente extensível para a coleta de novas métricas.

Decisão 016: Otimização da Página de Análise com Lazy Loading

- Contexto: A página de "Análise de Sistema" estava lenta, pois tentava carregar todos os dados analíticos de uma só vez.

- Decisão: A página foi refatorada para usar uma interface de abas com carregamento sob demanda ("lazy loading"), onde os dados de cada aba só são requisitados da API quando o usuário clica nela.

- Justificativa: Esta abordagem melhorou drasticamente o tempo de carregamento inicial da página, melhorando a experiência do administrador e executando consultas pesadas apenas quando necessário.

#### 4. Gamificação e Regras de Negócio

Decisão 017: Lógica de Atribuição Inteligente ("Modelo Mestre")

- Contexto: Atribuir atividades a turmas criava cópias desnecessárias, poluindo o banco de atividades do professor.

- Decisão: A primeira vez que uma atividade é atribuída, ela é vinculada diretamente à turma. Apenas em atribuições subsequentes para outras turmas é que uma cópia é criada. Atividades não atribuídas funcionam como "modelos mestre".

- Justificativa: Esta lógica otimizou o fluxo de trabalho do professor, reduziu a desordem no banco de dados e tornou a gestão de conteúdo mais intuitiva.

Decisão 018: Definição Flexível de Conclusão de Atividade

- Contexto: Com a introdução do tabuleiro, era preciso definir o que significava "concluir" uma atividade.

- Decisão: O professor, ao criar o tabuleiro, pode marcar cada passo como "Obrigatório" ou "Opcional". A conclusão ocorre quando todos os passos obrigatórios são finalizados.

- Justificativa: Esta abordagem oferece um equilíbrio entre a estrutura pedagógica e a autonomia do aluno, alinhando-se com as melhores práticas de design de jogos.

Decisão 019: Vinculação do Ganho de Moedas ao Desempenho Acadêmico

- Contexto: As novas mecânicas de jogo (Roleta, Caça-Prêmios) precisavam de uma moeda virtual, mas não havia como o aluno ganhá-la.

- Decisão: O ganho de moedas foi vinculado diretamente ao desempenho acadêmico. Os alunos agora ganham moedas ao acertar questões nos quizzes.

- Justificativa: Esta decisão cria um ciclo de gamificação coeso e com propósito, garantindo que a participação nos jogos seja uma consequência direta do sucesso no aprendizado.

#### 5. Infraestrutura e Ferramentas

Decisão 020: Abandono do Ngrok em Favor do Cloudflare Tunnel

- Contexto: A ferramenta ngrok, usada para demonstrações, apresentava limitações críticas que bloqueavam as chamadas de API do frontend.

- Decisão: ngrok foi abandonado em favor do Cloudflare Tunnel.

- Justificativa: O Cloudflare Tunnel provou ser uma alternativa mais robusta e fiável, sem as limitações que impediam o funcionamento correto da aplicação em ambiente de demonstração.

________________________________________________________________________

ORGANIZAÇÃO PENDENTE:

#### Decisão 008: Separação dos Componentes de Fórum e Chat no Frontend

- Data: 08/10/2025

- Status: Decidido

- Contexto: A implementação inicial do Fórum estava a ser feita no ficheiro ChatTab.jsx. Com a decisão estratégica (Decisão 005) de ter Fórum e Chat como duas funcionalidades distintas com interfaces próprias, a organização do código precisava de ser alinhada.

- Decisão: O Fórum será implementado no seu próprio ficheiro, ForumTab.jsx. O ficheiro ChatTab.jsx será limpo ou mantido como um placeholder para a futura funcionalidade de chat em tempo real.

- Justificativa: Esta ação alinha a estrutura do código-fonte com a arquitetura do produto, melhorando a organização, clareza e facilitando a manutenção futura de ambas as funcionalidades de forma independente.

#### Decisão 009: Modelo de Permissões para Criação de Tópicos no Fórum

- Data: 08/10/2025

- Status: Decidido

- Contexto: Havia a preocupação de que permitir que todos os alunos criassem tópicos livremente poderia levar a um fórum desorganizado, com perguntas duplicadas e "poluição" visual, diminuindo o seu valor como base de conhecimento.

- Decisão: O modelo de permissões do Fórum será, por padrão, "Moderado": apenas o professor da atividade pode criar novos tópicos. Os alunos podem apenas publicar respostas dentro dos tópicos existentes (os "Tópicos Fixados" ou outros que o professor criar).

- Justificativa: Esta abordagem oferece ao professor controlo total sobre a estrutura e organização do Fórum, garantindo que as discussões permaneçam focadas e produtivas. Simplifica a experiência para o aluno, que não precisa de se preocupar em criar um bom título ou descrição, apenas em participar nas discussões já propostas. Isto atende diretamente à preocupação de evitar a desorganização e torna o MVP (Mínimo Produto Viável) mais simples e direcionado.

### Decisões do Projeto Adicionadas ao Registo (08/10/2025)

Decisão 005: Arquitetura do Sistema de Comunicação (Fórum vs. Chat)

- Contexto: O brainstorm inicial apresentou duas opções para a implementação do Fórum e do Chat: duas interfaces separadas ou uma interface híbrida.

- Decisão: A decisão final foi por implementar duas interfaces separadas e com propósitos distintos: um Fórum para perguntas e respostas estruturadas (assíncrono) e um Chat para interação social em tempo real (síncrono).

- Justificativa: Esta abordagem garante que cada ferramenta tenha uma UX clara e otimizada para o seu objetivo específico: o Fórum para a construção de conhecimento persistente e o Chat para o engajamento social.

Decisão 008 (Revisada): Separação dos Componentes de Fórum e Chat no Frontend

- Contexto: Com a Decisão 005, a organização do código precisava de ser alinhada.

- Decisão: O Fórum será implementado no seu próprio ficheiro, ForumTab.jsx. O ficheiro ChatTab.jsx será reservado para a futura funcionalidade de chat em tempo real.

- Justificativa: Alinha o código-fonte com a arquitetura do produto, melhorando a organização e a manutenibilidade.

Decisão 009 (Revisada): Modelo de Permissões para Criação de Tópicos no Fórum

- Contexto: A preocupação de que um fórum totalmente aberto pudesse ficar desorganizado.

- Decisão: A criação de novos tópicos é permitida a qualquer utilizador (professor ou aluno), mas sempre dentro de uma categoria predefinida pelo sistema (ex: "Dúvidas Gerais").

- Justificativa: Mantém a organização por categorias, ao mesmo tempo que dá aos alunos a agência para iniciarem as suas próprias discussões dentro dos canais apropriados.

Decisão 010: Criação Automática de Categorias Padrão no Fórum

- Contexto: Um fórum que começa vazio gera atrito para os primeiros utilizadores.

- Decisão: Na primeira vez que o Fórum de uma atividade for acedido, o sistema criará automaticamente um conjunto de categorias-guia predefinidas (ex: "Dúvidas Gerais", "Sugestões").

- Justificativa: Melhora a experiência do utilizador, garante uma estrutura de comunicação consistente e reduz a carga de trabalho do professor.

Decisão 021: Adoção de Estratégia Multi-Modelo com Google Gemini (Fallback)

- Contexto: A funcionalidade de criação automática de atividades demanda alto volume de requisições à API de IA. Durante os testes, o uso de um único modelo gratuito (Gemini 2.0 Flash) resultou em bloqueios frequentes de cota (Erro 429 - Rate Limit), interrompendo a experiência do professor.

- Decisão: Foi implementada uma arquitetura de "Hierarquia de Modelos" utilizando exclusivamente a família Google Gemini. O sistema tenta gerar conteúdo com o modelo mais avançado (Gemini 2.5) e, em caso de falha por cota, degrada automaticamente para modelos otimizados para volume (Gemini 2.0 Flash-Lite e 1.5 Flash).

- Justificativa:

  - Cotas Gratuitas Superiores: Em comparação com a OpenAI (GPT), que restringe severamente o acesso gratuito à API, o Google AI Studio oferece cotas generosas e independentes para cada modelo (ex: 1.500 requisições/dia para versões Flash).

  - Confiabilidade vs. Custo: Embora competidores como DeepSeek sejam baratos, a infraestrutura do Google provê menor latência e maior estabilidade para o nosso contexto de MVP sem custos.

  - Resiliência: A estratégia de rotação garante que o sistema permaneça operacional mesmo sob uso intenso, alternando entre "Qualidade" e "Disponibilidade" de forma transparente para o usuário.

# Definição de Escopo MVP e Infraestrutura de Lançamento

Data: 27 de Janeiro de 2026 Status: Aprovado Contexto: Preparação final para lançamento da versão Beta (MVP) do Gamefica.Edu.

## 1. Decisões de Infraestrutura

### Decisão 004.1: Adoção do Render e Neon (Substituindo Vercel Fullstack)

- Contexto: O Vercel (Serverless) não suporta conexões persistentes de WebSocket (SocketIO), essenciais para o Chat do sistema. Além disso, o SQLite local não persiste em produção.

- Decisão:

  - Frontend: Mantido no Vercel (estático/SPA).

  - Backend: Migrado para Render.com (Web Service), permitindo execução contínua do Flask-SocketIO.

  - Banco de Dados: Migrado para Neon.tech (PostgreSQL Serverless), hospedado na região São Paulo (AWS) para baixa latência.

- Justificativa: Solução gratuita (tier free), compatível com a arquitetura atual e que resolve o problema de comunicação Real-Time sem reescrita de código.

## 2. Decisões de Escopo (Feature Cut)

### Decisão 004.2: Simplificação do Sistema de Economia

- Contexto: A implementação de itens consumíveis ("Congelar Tempo", "Pular Questão") exige validações complexas no backend (Server-side checks) dentro de fluxos críticos (Quiz/Avaliação), aumentando o risco de bugs no lançamento.

- Decisão: Remoção temporária da categoria "Utilitários" da Loja e do Inventário. O MVP focará exclusivamente em itens Cosméticos (Avatares, Molduras, Títulos).

- Justificativa: Reduzir a complexidade cognitiva do aluno no primeiro contato e garantir estabilidade técnica.

### Decisão 004.3: Postergação do Sistema de Streaks (Sequência Diária)

- Contexto: O cálculo de dias consecutivos exige rotinas de verificação robustas (cronjobs) e tratamento de fuso horário.

- Decisão: Funcionalidade movida para o backlog da Versão 1.1.

- Justificativa: Foco total na estabilidade do "Core Loop": Aula -> Atividade -> Recompensa (XP/Moedas) -> Ranking.

### Decisão 004.4: Lógica de "Giro Extra" na Roleta

- Contexto: Necessidade de manter um benefício de sorte sem criar um item de inventário complexo.

- Decisão: O "Giro Extra" será tratado como uma exceção imediata: ao cair nesta opção, a flag de last_spin_date não é consumida (ou é resetada), permitindo uma nova interação imediata sem persistência de item no banco.