## Relatório de Projeto 63

1. Objetivo Inicial

Alterar o fluxo de geração de atividades da IA para priorizar o Conteúdo Educacional.

- Antes: A IA criava a narrativa e o quiz direto.

- Meta: A IA deveria primeiro pesquisar um vídeo no YouTube e gerar um resumo teórico ("Grounding"), e só depois criar a narrativa baseada nesse conteúdo.

2. Implementações Realizadas

Foram alterados os arquivos ai_service.py (Backend) e AIConfigModal.jsx (Frontend):

- UX do Modal: Transformamos o modal para ter 2 passos. O passo 1 focava no tema da aula e uma checklist de canais do YouTube (Rocketseat, Curso em Vídeo, etc.).

- Lógica de Backend: Implementamos a busca na API do YouTube (googleapiclient) e a geração de "Base de Verdade" com o Gemini.

3. Problemas Técnicos Enfrentados

Durante os testes, encontramos três barreiras principais:

- Erro de Dependência: Faltou o import build no ai_service.py, causando crash na busca.

- Erro de Infraestrutura (SocketIO): O servidor estava rodando via flask run, que não suporta WebSockets corretamente, gerando o erro write() before start_response.

- Bloqueio de API (Google Cloud): Ao corrigir o código, a API do YouTube retornou erro 403 Forbidden porque o serviço não estava ativado no seu console do Google Cloud.

4. Decisão Estratégica (Pivot)

Devido à complexidade e fricção de configurar a API do YouTube (credenciais e cotas), decidimos simplificar o escopo:

- 🚫 Cancelar: A busca automática de vídeos pelo backend.

- ✅ Manter: A geração de texto (Resumo Pedagógico) pela IA.

- ✅ Manual: O professor poderá anexar o link do vídeo manualmente, se desejar.

5. Ação de Recuperação (Rollback)

Para garantir um recomeço limpo, descartamos as alterações locais e restauramos os arquivos para a versão estável do GitHub.

Comandos executados:

- git fetch origin

- git checkout origin/main -- backend/app/services/ai_service.py

- git checkout origin/main -- frontend/src/components/activity/AIConfigModal.jsx (Caminho corrigido durante o processo).

Realizado Hoje (Backend & Frontend)

- Reestruturação de Templates (presets package):

  - Resolvemos o ModuleNotFoundError movendo os templates de app/config para app/presets.

  - Unificamos os dados "legados" (elementos de jogo, recompensas) com os novos ai_presets num único arquivo robusto.

- Inteligência da IA (Contexto Deslizante):

  - Implementamos o execution_trace no ai_service.py. A IA agora lembra o que narrou no passo anterior para conectar com o conteúdo, e lembra o que ensinou no conteúdo para criar o quiz.

  - Adicionamos "Defesa contra Alucinações": Corrigimos o erro AttributeError: list object has no attribute get tratando casos onde o Gemini devolve listas ao invés de objetos.

- Integração Frontend (Modal Inteligente):

  - Atualizamos o AIConfigModal.jsx para ler os presets. Agora, ao escolher um template, o modal já abre preenchido com: Nível (Sênior/Júnior), Personalidade (Hardcore/Socrático) e Objetivo Narrativo.

  - Limpamos a Etapa 5: Removemos os campos manuais de narrativa e criamos uma lógica no ActivityCreationPage que migra esses textos antigos automaticamente para o Prompt da IA.

- Estabilidade:

  - Corrigimos o crash gameElements is undefined adicionando Optional Chaining (?.) no React e garantindo que todos os templates tenham essa chave no Python.

🚀 Planejamento para Amanhã

Aqui estão os pontos que você levantou e como vamos resolvê-los tecnicamente:

1. Correção: Tópico Central vs. Título da Atividade

- O Problema: Atualmente, se não houver um foco definido, usamos o Título da Atividade como fallback. Às vezes isso fica genérico demais.

- A Solução: Vamos garantir que o AIConfigModal tenha uma distinção clara. Se o usuário mudar o título lá fora, precisamos decidir se o "Tópico de Ensino" muda junto ou se mantém o específico do template. Vamos revisar a prioridade no useEffect.

2. Correção: Template "Hardcore" (Dados Faltantes)

- O Problema: O template desafio-debug-hardcore está com os campos currentScenario (Cenário Atual) e desiredScenario (Cenário Desejado) vazios ou incompletos no JSON.

- A Solução: Vou preencher esses campos no arquivo backend/app/presets/activity_templates.py com dados condizentes com o tema "Crise de Servidor/Cyberpunk".

3. Correção: Quiz Viciado (Resposta sempre é "A")

- O Problema: No prompt do ai_service.py, o exemplo JSON mostra a resposta correta como a primeira opção. A IA está seguindo isso literalmente.

- A Solução: Não vamos gastar tokens pedindo para a IA embaralhar. Vamos fazer isso no Python!

  - Lógica: Recebemos a resposta da IA -> Identificamos a correta -> Usamos random.shuffle nas opções -> Atualizamos o índice da correta. Isso torna o quiz à prova de padrões.

## Relatório de Projeto 64

Data: 04/12/2025 Foco: Correção da injeção de contexto no AI Service e UX do AIConfigModal. Objetivo: Garantir que a IA gere conteúdo pedagógico baseado no Tópico de Ensino (ex: "Ponteiros") e não no Título Criativo da atividade (ex: "A Torre Negra").

1. Diagnóstico do Problema

- Sintoma: Ao gerar uma atividade, se o professor não definisse explicitamente um tópico, a IA usava o título da aventura (ex: "CyberCity") como tema da aula. Isso resultava em perguntas sobre "Cidades" em vez de perguntas sobre "Engenharia de Software".

- Causa Raiz Backend: A variável teaching_focus era extraída do JSON, mas não estava sendo injetada no prompt final enviado ao modelo Gemini.

- Causa Raiz Frontend: O modal preenchia automaticamente o campo "Tópico de Ensino" com o título da atividade, induzindo o erro.

2. Alterações no Backend (ai_service.py)

Realizamos uma intervenção cirúrgica na construção do prompt para priorizar a pedagogia.

- Extração de Dados: Ajustamos a lógica para priorizar o config.get('teachingFocus').

- Engenharia de Prompt:

  - Inserimos explicitamente o campo TÓPICO DE ENSINO no full_prompt.

  - Alteramos as instruções dinâmicas (dynamic_instruction) para reforçar que as perguntas do Quiz e o conteúdo teórico devem orbitar este tópico, enquanto a narrativa usa o "Contexto da História".

3. Alterações no Frontend (AIConfigModal.jsx)

Alteramos a UX para forçar a intencionalidade do professor, removendo suposições automáticas.

- Remoção de Fallback: O campo teachingFocus não herda mais o contextData.title.

  - Antes: const initialFocus = presetFocus || titleFallback;

  - Agora: const initialFocus = presetFocus || "";

- Validação Obrigatória: Adicionamos uma guarda no handleOrchestrate. O processo de geração é abortado com um alerta se o campo estiver vazio.

- Clareza Visual: O campo agora inicia vazio (a menos que venha de um template/preset), obrigando o usuário a digitar o tema técnico (ex: "Estruturas de Repetição").

4. Fluxo de Dados Resultante

- Professor Abre Modal: Campo "Tópico de Ensino" aparece vazio.

- Input: Professor digita "Ponteiros de Ponteiros em C".

- Envio: O Frontend envia config.teachingFocus: "Ponteiros de Ponteiros em C" para a API.

- Processamento: O Backend recebe, ignora o título "Aventura na Masmorra" para fins pedagógicos, e instrui o Gemini: "Crie uma história sobre Masmorras, mas ensine Ponteiros de Ponteiros".

- Resultado:

  - Narrativa: "Para abrir a porta da cela, você precisa acessar o endereço de memória da chave mestra..."

  - Quiz: Perguntas técnicas reais sobre **ptr.

A. Análise Arquitetural

- Revisamos a stack (React 19 + Flask 3.12) e a estrutura de dados JSONB.

- Confirmamos que a estrutura do backend (activity_templates.py) alimenta diretamente o Wizard no Frontend, impactando a etapa de "Diagnóstico" da gamificação.

B. Refatoração do activity_templates.py

Atualizamos os 3 principais templates do sistema para refletir dores e objetivos reais do ensino de Engenharia de Software.

1. Template: Quiz de Requisitos (Iniciante)

- Narrativa: Startup DevFast.

- Melhoria: Substituímos problemas genéricos por dores específicas de Requisitos, como "confusão entre Requisitos Funcionais e Regras de Negócio" e "especificação vaga".

- Impacto: Ajuda o professor a diagnosticar turmas que sabem programar, mas não sabem especificar o que precisa ser feito.

2. Template: Operação Caça-Bugs (Prático/Hardcore)

- Narrativa: CyberCity (Protocolo Omega).

- Melhoria: Focamos na maturidade técnica e emocional. Adicionamos problemas como "ansiedade ao enfrentar erros" e "falta de leitura de Stack Trace".

- Impacto: Transforma a atividade de uma simples prova para uma simulação de crise em ambiente corporativo.

3. Template: Arquitetura de Software (Avançado)

- Narrativa: O Enigma do Monolito (Sistema Legado).

- Melhoria: Elevamos o nível para Design Patterns e Refatoração. Incluímos problemas de "alto acoplamento/baixa coesão" e "code smells".

- Impacto: Alinha a gamificação com competências de nível Sênior/Arquitetura, focando em trade-offs e qualidade de código.

3. Estado Atual do Código

O arquivo backend/app/presets/activity_templates.py está 100% atualizado e pronto para ser consumido pelo endpoint que popula o Wizard no frontend. Não há pendências de sintaxe ou lógica neste arquivo.

Resumo das Ações

- Mapeamento Cruzado: Analisei cada string dentro do dicionário data dos templates Python e verifiquei sua existência nos arrays JavaScript fornecidos.

- Substituição por Aproximação: Entradas que não existiam oficialmente (ex: "Elicitação de requisitos vaga") foram substituídas pela opção válida mais próxima semanticamente (ex: "Dificuldades na compreensão de conceitos complexos").

- Preservação de IA: O bloco ai_preset não foi alterado, pois ele contém instruções internas para o Agente (persona, tom, narrativa) e não depende dos inputs de formulário do usuário.

Frontend: Regras de Negócio (GameBoardEditor.jsx)

Implementamos travas de segurança pedagógica ("Scaffolding") para garantir que a trilha de aprendizado faça sentido.

- Bloqueio de Início Incoerente:

  - Regra: Um Quiz nunca pode ser o primeiro passo da trilha (o aluno precisa de contexto antes de ser testado).

  - Implementação: O botão de adicionar Quiz fica desabilitado (disabled) e cinza se a trilha estiver vazia.

  - UX: Adicionado title (tooltip) explicando o motivo do bloqueio.

- Proteção de Integridade na Deleção:

  - Regra: Não é permitido deletar o passo #1 se o passo #2 for um Quiz (pois o Quiz se tornaria o #1).

  - Implementação: Guard Clause na função removePathStep com alerta explicativo.

2. Backend: Infraestrutura de IA (ai_service.py)

Refatoramos o núcleo do serviço de IA para torná-lo determinístico e robusto a falhas de formatação.

- Correção do Viés da "Alternativa A":

  - Problema: A IA tendia a colocar a resposta correta sempre na primeira posição ou na letra A.

  - Solução: Criado método _shuffle_quiz_options. Agora, a IA gera a questão, mas o Python embaralha as opções deterministicamente antes de salvar.

  - Extra: O método também limpa prefixos sujos como "A)", "1.", "-" das strings.

- Parser de JSON Blindado:

  - Problema: O Gemini frequentemente retornava JSONs inválidos (vírgulas sobrando no final de listas - trailing commas, ou blocos de Markdown).

  - Solução: Novo método _clean_and_parse_json com três camadas de defesa:

    - Remoção de Markdown (```json).

    - Extração cirúrgica do bloco entre { e }.

    - Regex Robusto: re.sub(r',\s*([\]}])', r'\1', text) que remove vírgulas inválidas antes do parse.

3. Engenharia de Prompt (Design Instrucional & Anti-Vieses)

Aplicamos conceitos de Ciência Cognitiva e Pesquisa em LLMs para melhorar a qualidade do conteúdo gerado.

A. Narrativa (Ficção Técnica)

- Anti-Happy Path: Instrução explícita para NÃO resolver o problema. A cena termina em crise (Cliffhanger).

- Anti-Passividade: O "Aprendiz" agora levanta hipóteses em vez de apenas fazer perguntas bobas.

- Descrição Vívida (Correção do Artefato): Como removemos a imagem do log, instruímos os personagens a lerem o erro em voz alta ("Olhe, deu erro 500!"), garantindo contexto.

- Correção de Bug (Dialogues vazios):

  - Injeção dos nomes reais ({role_1}) direto no exemplo do Schema JSON.

  - Remoção de meta-instruções de dentro das strings de valor.

B. Quiz (Avaliação Diagnóstica)

- Nível Cognitivo: Mudança de "Memorização" (O que é X?) para "Aplicação" (Spot the Bug / Predict the Output).

- Code Snippets: Obrigatório o uso de blocos de código nas perguntas técnicas.

- Correção de Bug (Gerava só 1 pergunta):

  - O Schema de exemplo agora contém múltiplos objetos explicitamente, ensinando à IA que queremos uma lista preenchida.

C. Conteúdo Teórico (Just-in-Time Learning)

- Estilo: Mudança de "Wikipedia" para "Wiki Interna da Empresa / Confluence".

- Estrutura: Diagnóstico (Por que quebrou?) -> Conceito (A teoria) -> Prática (O snippet de solução).

- Técnica de "Bridging": O texto começa obrigatoriamente conectando-se ao problema narrado na etapa anterior.

## Relatório de Projeto 65

Soluções Implementadas

Dividimos a solução em duas camadas: Infraestrutura (Robustez) e Engenharia de Prompt (Qualidade).

A. Infraestrutura e Robustez (Backend)

Implementamos um pipeline defensivo para garantir que o frontend nunca receba dados corrompidos.

- Validação de Integridade (_validate_content_integrity):

  - Criação de regras rígidas por tipo de passo.

  - Narrativa: Requer array dialogue com no mínimo 2 falas válidas.

  - Quiz: Requer array questions não vazio.

  - Conteúdo: Requer texto com comprimento mínimo.

- Mecanismo de Retry (Loop de Tentativas):

  - Se a validação falhar ou o JSON quebrar, o sistema agora realiza até 3 tentativas automáticas antes de desistir.

  - Inclui backoff (pausa) de 1 segundo entre tentativas para não sobrecarregar a API.

- Parser de JSON Inteligente (_clean_and_parse_json):

  - Remove automaticamente blocos Markdown e textos introdutórios da IA.

  - Corrige erros comuns de sintaxe, como vírgulas sobrando no final de listas ([1, 2,] -> [1, 2]).

B. Engenharia de Prompt (Pedagogia e Criatividade)

Refatoramos os prompts para adotar uma Persona de Tech Lead Sênior e princípios de Design Instrucional.

- Persona do Sistema (_get_system_persona):

  - Definimos a IA como um especialista que "odeia tédio" e foca em cenários de crise real.

- Narrativa (Roteiro Técnico):

  - Mudança: De "fale sobre o erro" para "crie um conflito específico (ex: Erro 403, Deadlock)".

  - Estrutura: Obrigamos vozes distintas (Mentor Socrático vs. Aluno) e um Cliffhanger (gancho) que exige aprendizado técnico.

- Conteúdo (Diagnóstico e Solução):

  - Mudança: De "explique o conceito" para um guia estruturado em 3 partes: Diagnóstico (conectado à história) → Modelo Mental (Teoria) → Snippet de Código (Prática).

- Quiz (Taxonomia de Bloom):

  - Mudança: Foco em avaliação e análise. Instrução explícita para criar cenários de "Spot the Bug" (encontre o erro) em vez de perguntas de definição

Principais Correções Realizadas

- Substituição de Hexadecimais por Variáveis Semânticas:

  - Trocamos cores fixas como #ffbd30, #69e8cb, #9570d9 pelas classes configuradas: text-accent-yellow, bg-accent-teal, border-accent-purple, etc.

  - Mensagens de erro e sucesso agora usam text-danger/bg-danger-bg e text-success/bg-success-bg.

- Correção de Camadas e Contraste (Depth):

  - Problema: Os "Cards" (containers de conteúdo) estavam usando bg-primary-bg, mesma cor do fundo da página, fazendo com que o conteúdo "flutuasse" sem bordas definidas ou se perdesse no tema escuro.

  - Solução: Alteramos os containers internos para bg-secondary-bg. Agora o conteúdo se destaca sobre o fundo da página (bg-primary-bg).

- Inputs e Formulários:

  - Inputs que tinham fundo cinza fixo (bg-gray-600) foram ajustados para se adaptarem ao tema (ficando brancos no tema claro e cinza escuro no tema escuro), garantindo legibilidade do texto.

- Botões e Gradientes:

  - Ajustamos a cor do texto dentro de botões coloridos (como os amarelos ou gradientes) para text-white dark:text-primary-bg. Isso garante que o texto seja legível tanto quando o botão é escuro quanto quando é brilhante.

📄 Componentes Refatorados

- Narrative Editor: Ajuste completo das seções de Cenário, Personagens e Diálogo.

- Componente de Nota/Aviso: Padronização da caixa de informação azul (bg-info-bg).

- Quiz Editor: Ajuste do formulário de perguntas, listagem e badges de moedas/pontos.

- Seleção de Templates: Correção dos cards de templates e botões de ação.

- Card "Iniciar do Zero": Ajuste do gradiente e ícones.

- Página "Minhas Turmas": Correção da listagem de turmas, botões de editar/excluir e mensagens de status.

O conteúdo gerado pela IA (Cheat Sheets) estava sendo renderizado corretamente na visão do professor (edição), mas aparecia sem formatação de parágrafos na visão do aluno. O texto ficava "colado", ignorando as quebras de linha (\n), resultando em uma experiência de leitura ruim (wall of text).

2. Diagnóstico e Tentativas

Realizamos uma investigação em camadas:

- Camada de Dados (Prompt Engineering):

  - Hipótese: A IA não estava gerando quebras de linha duplas.

  - Ação: Ajustamos o prompt Python para solicitar explicitamente \n\n e blocos de código formatados com crases triplas.

- Camada de Lógica (React/Javascript):

  - Hipótese: O JSON vindo do backend trazia caracteres "escapados" (\\n) que o renderizador de Markdown não interpretava.

  - Ação: Implementamos um useMemo com Regex para limpar a string: text.replace(/\\n/g, '\n').

  - Ação: Tentamos forçar parágrafos visualmente substituindo quebras simples por duplas.

- Camada de Estilização (CSS/Tailwind):

  - Hipótese Final: O HTML estava sendo gerado corretamente (tags <p>), mas o navegador não aplicava margens/espaçamento.

  - Descoberta: As classes utilitárias do plugin typography (ex: prose, prose-p:mb-6) estavam sendo usadas no código, mas o plugin não estava ativo.

3. A Solução Definitiva (Root Cause)

O problema principal era a ausência do plugin @tailwindcss/typography na configuração do projeto. Sem ele, o Tailwind ignora todas as classes prose, deixando o HTML "cru" e sem espaçamento vertical.

Passos Executados:

- Instalação do pacote: npm install -D @tailwindcss/typography

- Atualização do arquivo tailwind.config.js:

- JavaScript

- Refinamento do componente LearningMaterialViewer.jsx para garantir a limpeza de caracteres escapados vindos do banco de dados.

Resultado

- ✅ Parágrafos renderizados com espaçamento correto.

- ✅ Blocos de código e citações (Blockquotes) com estilização visual adequada.

- ✅ Melhoria na legibilidade do material educacional para o aluno.

## Relatório de Projeto 66

1. Backend: Arquitetura "Anti-Frágil" de IA (ai_service.py)

Para combater os limites rigorosos da API gratuita do Google, implementamos uma engenharia de software defensiva:

Estratégia de Fallback (Cascata de Modelos): Criamos uma hierarquia inteligente (MODEL_HIERARCHY). O sistema agora tenta usar o modelo mais avançado (gemini-2.5-flash) e, se receber um erro de cota, "cai" automaticamente para modelos otimizados para volume (2.0-flash-lite, 1.5-flash), garantindo que o serviço não pare.

Throttling ("Freio de Mão"): Adicionamos uma pausa estratégica (time.sleep(10)) entre a geração de cada passo da trilha. Isso mantém o sistema dentro dos limites de RPM (Requisições por Minuto) do Google, evitando bloqueios temporários.

Correções de Código:

Resolução do bug AttributeError: 'str' object has no attribute 'text', ajustando como o retorno da função de fallback é processado.

Refatoração da função _shuffle_quiz_options para garantir que o embaralhamento das alternativas não perca a referência da resposta correta.

2. Frontend: UX "Human-in-the-Loop" (GameBoardEditor.jsx)

Para evitar que o portal pareça uma "ferramenta de IA genérica" e reforçar a pedagogia, alteramos a interface de criação:

Sistema de Rascunho: O conteúdo gerado pela IA agora é marcado internamente como isDraft: true.

Sinalização Visual: Passos gerados automaticamente exibem uma etiqueta amarela "Rascunho Automático" e um aviso pulsante "Requer Revisão".

Fluxo de Validação: Quando o professor clica no lápis para editar, o sistema entende que houve curadoria humana, remove o aviso de rascunho e aplica um selo verde de "Validado".

3. Documentação e Estratégia

Registro de Decisão (RDP01): Formalizamos a Decisão 021, documentando a escolha pela arquitetura Multi-Modelo do Google Gemini. A justificativa foca na sustentabilidade do modelo gratuito e na resiliência da infraestrutura em comparação com concorrentes.

4. Status Atual do Sistema

✅ Geração de Atividades: O fluxo completo (Narrativa → Quiz → Conteúdo) está operando com sucesso, gerando atividades complexas sem erros de API.

⚠️ Ponto de Atenção (Infraestrutura): A barra de progresso visual no frontend permanece em 0% durante a geração devido a bloqueios de WebSocket no túnel do Cloudflare (ambiente de desenvolvimento), embora o backend processe tudo corretamente. Isso é um problema conhecido de ambiente que deve ser resolvido no deploy final.

1. Arquitetura & Decisões

- Estratégia de Persistência: Optamos por salvar as mensagens no banco de dados (Tabela contact_messages) em vez de apenas enviar e-mail.

  - Motivo: Centralizar dados para análise da pesquisa, evitar dependências de SMTP no MVP e manter histórico no Painel Admin.

- Fluxo de Usuário: Suporte híbrido para usuários logados (preenchimento automático) e visitantes anônimos.

2. Backend (Python/Flask)

- Novo Modelo (models.py):

  - Criada a classe ContactMessage.

  - Definidos campos: name, email, subject, message, is_read.

  - Relacionamento opcional com User (user_id).

- Correções de Bugs (models.py):

  - Erro de Importação: Substituído datetime.utcnow (que gerava NameError) por db.func.current_timestamp() para usar o horário do servidor do banco (PostgreSQL).

  - Erro de FK: Corrigida a chave estrangeira de users.id para user.id (singular), alinhando com o __tablename__ = 'user'.

3. Frontend (React/Vite)

- Nova Página: Estrutura lógica da ContactPage.jsx definida (Formulário controlado, integração com Context API para autocompletar dados do usuário logado).

- Navegação (AboutUsPage):

  - Substituído o elemento <button> estático por um componente <Link to="/contact">.

  - Ajuste de estilização para manter a consistência visual com os botões existentes ("Comece Agora").

## Relatório de Projeto 67

. Objetivo da Sessão

Criar uma interface administrativa para que os administradores da plataforma possam ler, gerenciar e responder (via cliente de e-mail externo) as mensagens enviadas pelos usuários através do formulário "Fale Conosco".

2. Arquitetura e Decisões de UX

- Padrão de Interface: Optamos pelo layout Master-Detail (Lista à esquerda, Leitura à direita). Isso permite triagem rápida sem a necessidade de abrir modais ou perder o contexto da lista.

- Fluxo de Resposta: Para evitar complexidade desnecessária de um chat interno, implementamos a resposta via cliente de e-mail padrão (mailto:) e um botão de "Copiar E-mail" para facilitar o uso no Gmail/Outlook Web.

- Feedback Visual: Implementação de atualização otimista (Optimistic UI) — a mensagem é marcada como "lida" na interface instantaneamente, enquanto a requisição ocorre em background.

3. Implementação Backend (Python/Flask)

Arquivo modificado: backend/app/routes/admin.py

Criamos endpoints dedicados dentro do Blueprint de admin para manipular o modelo ContactMessage existente:

- GET /api/admin/contact/messages:

  - Retorna a lista de mensagens.

  - Ordenação: Prioriza mensagens não lidas e, em seguida, as mais recentes.

  - Performance: Adicionado limite de segurança (.limit(100)) para evitar sobrecarga inicial.

- PATCH /api/admin/contact/messages/<id>/read:

  - Endpoint para atualizar a flag is_read = True no banco de dados.

4. Implementação Frontend (React/Vite)

Novo Arquivo: frontend/src/pages/admin/ContactMessagesPage.jsx

Desenvolvemos a página completa seguindo estritamente o Design System do projeto:

- Integração Real: Substituímos os dados mockados pelo fetch nativo utilizando o token do AuthContext.

- Estilização: Uso completo de variáveis de tema (bg-primary-bg, text-primary-text, border-border-color) garantindo compatibilidade total com Dark Mode e Light Mode.

- Layout Responsivo: Ajuste de altura (calc(100vh - 140px)) para encaixe perfeito no painel admin sem scroll duplo.

Integração de Rotas e Navegação:

- frontend/src/App.jsx:

  - Registrada a nova rota protegida: /admin/messages.

- frontend/src/components/admin/Sidebar.jsx:

  - Adicionado o item de menu "Fale Conosco" com o ícone MessageSquare.

  - Correção de erros de sintaxe (tags HTML e fechamento de componentes) identificados no código original.

Aqui está o relatório consolidado do trabalho de hoje, formatado no padrão dos seus registros anteriores. Ele documenta as decisões arquiteturais cruciais e o estado técnico atual.

Data: 12/12/2025

Foco: Arquitetura de Equipes (Squads), Gamificação Colaborativa e UX de "Casas".

1. Decisões Estratégicas e Conceituais

Durante o planejamento do módulo de equipes, tomamos decisões fundamentais para alinhar a gamificação com objetivos pedagógicos:

- Modelo de Progressão Híbrida (Individual + Social):

  - Ideia Inicial: Progresso compartilhado (um aluno desbloqueia para todos).

  - Decisão: Rejeitada. Isso criaria o problema do "Free Rider" (aluno que não faz nada e ganha nota).

  - Modelo Adotado: Progresso Individual com Visibilidade Coletiva. Cada aluno deve completar seus próprios passos para ganhar XP e avançar, mas ele vê os avatares dos colegas de equipe no tabuleiro ("Presença Social"), gerando senso de urgência e pertencimento sem comprometer a avaliação individual.

- Estrutura de "Casas" (Persistência na Turma):

  - Decidimos vincular as Equipes (Team) à Turma (Class), e não à Atividade.

  - Justificativa: Isso cria o conceito de "Casas" (ex: Casa Python, Casa Java) que persistem ao longo do semestre, fortalecendo a identidade do grupo, em vez de exigir que o professor recrie grupos a cada nova atividade.

- UX "Just-in-Time" (O Chapéu Seletor):

  - Para não sobrecarregar o professor, a criação de times é postergada até o momento da atribuição.

  - Se o professor atribui uma atividade em grupo a uma turma sem times, o sistema intercepta e abre um modal ("Chapéu Seletor") para gerar e distribuir os alunos automaticamente (aleatório ou equilibrado por XP).

2. Implementação Técnica (Backend)

- Modelagem de Dados (models.py): 1

  - Criado modelo Team (nome, avatar, vínculo com Class).

  - Atualizado Enrollment com team_id (relação 1:N).

  - Atualizado Activity com a flag is_team_activity (define se a visualização de grupo está ativa).

- Lógica de Negócio (classes.py e activity_service.py): 2

  - Implementada rota generate_teams: Cria times e distribui alunos existentes.

  - Implementada lógica de Auto-Balanceamento na rota join_class: Se um aluno entra em uma turma que já tem casas, ele é alocado automaticamente na equipe com menos membros.

  - Atualizado create_activity para salvar a flag is_team_activity vinda do planejamento3.

- Motor de Progresso (progress.py): 4

  - Criada função auxiliar _get_teammates_positions. Ela agrupa os membros da equipe pelo current_step_id para que o frontend saiba onde desenhar os avatares dos colegas.

3. Implementação Técnica (Frontend)

- Configuração de Atividade (Step3_Activity.jsx): 5

  - Substituída a seleção de tags por um seletor explícito de "Dinâmica de Participação": Jornada Individual vs Expedição em Equipe.

- Atribuição Inteligente (AssignActivityToClass.jsx): 6

  - Desenvolvido o modal "Chapéu Seletor" com nomes temáticos (Tech Houses) e slider de quantidade.

  - Lógica que verifica se a atividade requer times e se a turma já os possui antes de permitir a atribuição.

- Visualização da Turma (ClassDetailsPage.jsx): 7

  - Adicionada seção "Casas da Turma" exibindo os cards das equipes e seus membros.

- Tabuleiro de Jogo (VilaDaAventuraTheme.jsx): 8

  - Implementado componente TeamBadge para mostrar mini-avatares ou contadores (ex: "+3") nos nós da trilha.

  - Integrado GameHUD para tentar exibir o nome da equipe atual.

## Relatório de Projeto 68

Data: 16 de Dezembro de 2025 Status: Funcionalidades de Multiplayer e HUD concluídas.

1. Resumo Executivo

Hoje focamos na experiência social e competitiva do aluno ("Multiplayer Assíncrono"). Implementamos a lógica de "Névoa de Guerra" (Fog of War) no tabuleiro, onde alunos veem detalhes de sua própria equipe, mas apenas o progresso resumido dos rivais. Também corrigimos o HUD para refletir o contexto da equipe e adaptamos todo o sistema para funcionar tanto em "Modo Equipe" quanto em "Modo Solo".

2. Implementações Realizadas

A. GameHUD: Identidade da Equipe

- Backend (progress.py): Alteramos a função _get_progress_json para realizar um join com as tabelas Enrollment e Team, injetando o campo team_name na resposta JSON.

- Frontend (GameHUD.jsx): * Implementamos a exibição condicional do nome da equipe.

  - Adicionamos um componente visual "Brasão" no centro da barra para Desktop.

  - Criamos um fallback (badge flutuante) para Mobile.

B. Sistema de Badges no Tabuleiro ("Fog of War")

Esta foi a funcionalidade central do dia. O objetivo era mostrar a presença de outros jogadores no mapa sem poluição visual.

- Conceito de Design:

  - Aliados (Azul): Transparência total. Mostra avatares individuais e contadores (+3) para saber exatamente quem está onde.

  - Rivais (Vermelho): Informação estratégica. Mostra apenas o brasão da equipe rival na posição mais avançada que qualquer membro daquela equipe conquistou.

- Backend (progress.py):

  - Refatoramos a lógica de busca de posições criando a função _get_multiplayer_positions.

  - Modo Equipe: Separa os dados em duas listas: teammates (detalhado) e rivals (agrupado por max(step_index)).

  - Modo Solo: Adaptação inteligente que busca todos os colegas de turma e os coloca na lista teammates sob o título "Colegas", mantendo a sensação de comunidade mesmo em atividades individuais.

  - Correção de Estrutura de Dados: Ajustamos o retorno do JSON para enviar teammates_positions e rivals_positions como chaves raiz, evitando o aninhamento incorreto que causou bugs de renderização.

- Frontend (VilaDaAventuraTheme.jsx):

  - Componente TeamBadge: Exibe avatares em um círculo azul com z-index alto. Agora aceita uma prop title para alternar entre "Sua Equipe" e "Colegas".

  - Componente RivalBadge: Exibe brasões em um círculo vermelho. Implementamos lógica de fallback para imagens quebradas (exibe ícone de escudo) e um tooltip (balão) que revela o nome da equipe apenas no hover, prevenindo que textos longos quebrem o layout das "bolinhas".

3. Correções de Bugs e Depuração (Log de Guerra)

Durante a sessão, enfrentamos e resolvemos quatro problemas críticos:

- TypeError no Python:

  - Erro: _get_multiplayer_positions() takes 2 positional arguments but 3 were given.

  - Causa: A chamada da função passava IDs individuais, mas a definição esperava o objeto activity completo.

  - Solução: Ajuste na assinatura da chamada em progress.py.

- Dados "Matrioska" (Aninhamento Incorreto):

  - Sintoma: Logs mostravam dados no backend, mas frontend recebia undefined.

  - Causa: O backend enviava um dicionário dentro de outro (teammates_positions.teammates), enquanto o frontend esperava chaves planas.

  - Solução: Desempacotamento explícito do dicionário multiplayer_data antes do return na rota de progresso.

- Componente Fantasma:

  - Sintoma: Dados de rivais chegavam (bolinha vermelha nos logs), mas nada aparecia na tela.

  - Causa: O componente <RivalBadge /> foi criado, mas esquecemos de inseri-lo no JSX de retorno do VilaDaAventuraTheme.

  - Solução: Inserção do componente nos nós de Start, Path e FinalReward.

- Overflow de Texto nos Badges:

  - Sintoma: Nome da equipe vazava para fora da bolinha vermelha.

  - Solução: Aplicação de overflow-hidden no CSS do badge e migração do nome para um Tooltip flutuante.

Atualização: Refatoração do Mecanismo de Submissão do Quiz (QuizTab)

Objetivo: Mitigar condições de corrida (race conditions), prevenir duplicação de recompensas e aprimorar o feedback visual durante a interação do usuário.

Alterações Implementadas:

- Controle de Estado de Submissão (isSubmitting):

  - Introdução de uma flag de estado booleana para gerenciar o ciclo de vida da requisição assíncrona.

  - Implementação de bloqueio lógico (debounce/lock) na função handleSubmit, impedindo que múltiplos eventos de clique disparem chamadas duplicadas à API (o que poderia gerar inconsistência no saldo de moedas/XP).

- Feedback Visual e Bloqueio de Interface:

  - O botão de ação ("Confirmar Resposta") agora possui estados reativos: durante o processamento, o rótulo altera-se para "Processando..." e o componente torna-se inabilitado (disabled), fornecendo feedback imediato ao usuário e prevenindo interações acidentais.

  - As opções de resposta (botões de seleção) são bloqueadas simultaneamente para evitar trocas de resposta durante o envio.

- Sincronização do Temporizador (Timer):

  - Refatoração do useEffect responsável pela contagem regressiva. O temporizador agora entra em estado de pausa lógica enquanto o feedback visual (sucesso/erro) é exibido, evitando que o tempo expire indevidamente enquanto o sistema processa uma resposta válida.

Aqui está o relatório técnico detalhado do nosso progresso hoje. Foi uma sessão extremamente produtiva onde implementamos uma feature complexa (Onboarding) de ponta a ponta.

📋 Relatório de Desenvolvimento: Implementação do Onboarding Tour (16/12)

1. Objetivo

Implementar um sistema de tutoriais guiados (Onboarding Tour) para novos usuários, persistindo o estado de conclusão no banco de dados e gerenciando a exibição via Frontend de forma escalável.

2. Implementações Realizadas

A. Backend (Python/Flask)

- Modelagem de Dados: Atualizamos a tabela User (models.py) adicionando a coluna onboarding_status (tipo JSONB) para flexibilidade no rastreamento de múltiplos tutoriais.

- API de Persistência: Criamos a rota POST /api/auth/user/update-onboarding para salvar quando um usuário completa um tour.

- Autenticação (JWT): Refatoramos as rotas de Login, Registro e Google Auth em auth.py para incluir o onboarding_status dentro do Token JWT.

  - Correção Crítica: Corrigimos um NameError onde a variável new_user estava sendo chamada indevidamente nas funções de login e atualização de perfil.

B. Frontend (React/Vite)

- Instalação de Dependências: Adicionamos a biblioteca react-joyride (usando --legacy-peer-deps devido ao React 19).

- Gerenciamento de Estado: Criamos o TutorialContext.jsx para centralizar a lógica do Joyride (iniciar, parar, salvar no banco).

- Configuração de Passos: Criamos o arquivo tutorialSteps.js separando a lógica de conteúdo da lógica de renderização.

- Integração Global: Envolvemos a aplicação com o TutorialProvider no App.jsx, permitindo que o tutorial flutue sobre qualquer rota.

- IDs de Rastreamento: Adicionamos IDs (id="tour-...") em componentes chave:

  - App.jsx: Menu do Aluno/Professor.

  - StudentDashboardPage.jsx: Seções de Turmas, Atividades e XP.

  - ActivityCreationPage.jsx: Cards de seleção inicial e formulário.

- UX: Adicionamos um botão "Ver Tutorial" no menu de perfil para permitir o replay.

3. Desafios Identificados & Soluções Propostas

Durante os testes finais, identificamos dois comportamentos que precisam de ajuste amanhã:

- Erro de Rota (404): O TutorialContext estava tentando bater em /auth/user/... em vez de /api/auth/user/....

  - Solução: Adicionar o prefixo /api no fetch.

- Passos "Pulados" (Target not mounted): No criador de atividades, o tutorial tenta destacar o formulário antes dele existir (pois a tela muda dinamicamente).

  - Solução: Dividir o tutorial de criação em duas partes (TEACHER_CREATION_INITIAL e TEACHER_CREATION_FORM) e acionar a segunda parte via setTimeout após o usuário selecionar um template.

## Relatório de Projeto 69

Data: 18/12/2025 Foco: Refatoração do Sistema de Tutoriais (Joyride), Correção de Fluxo de Navegação e Otimização do Backend de IA.

1. Arquitetura do Sistema de Tutoriais ("O Maestro")

Resolvemos o problema crítico onde o tutorial se perdia ao navegar entre páginas ou não iniciava corretamente.

- Lógica de "Sessão" (App.jsx):

  - Implementamos a estratégia "Divide et Impera". O botão de tutorial agora é inteligente: "Visão Geral" ativa uma flag de sessão (TUTORIAL_MODE) para persistir a intenção de tutorial entre o Dashboard e a Criação. "Criar Atividade" força o tutorial apenas na página local.

- Contexto Robusto (TutorialContext.jsx):

  - Adicionamos a prop key={tourKey} ao componente Joyride. Isso força o React a destruir e recriar o tutorial sempre que o identificador muda, eliminando "fantasmas" visuais e conflitos de estado.

  - Exportamos a função stopTour para permitir que componentes matem o tutorial explicitamente antes de mudanças drásticas de tela (ex: ao selecionar um template).

2. Página de Criação de Atividade (ActivityCreationPage.jsx)

Transformamos esta página no "Maestro" principal que orquestra os tutoriais passo a passo.

- Sincronia de IDs: Corrigimos os IDs nos componentes (#tour-next-button vs #tour-final-save) para que o tutorial saiba exatamente para onde apontar, mesmo quando o botão muda de texto.

- Gerenciamento de Estado: O useEffect do Maestro agora monitora o currentStep e dispara os arrays de passos corretos (WIZARD_SCENARIO, WIZARD_DYNAMICS, etc.) apenas se a flag de tutorial estiver ativa.

- Cleanup: A flag TUTORIAL_MODE agora é removida apenas no sucesso (handleNext final) ou no cancelamento explícito, evitando que o tutorial suma no meio do formulário.

3. Editor de Tabuleiro e Modal de IA (Fluxos Complexos)

Resolvemos o desafio de fazer o tutorial funcionar dentro de modais e componentes dinâmicos.

- Mini-Maestro (GameBoardEditor.jsx): Como o Modal de IA bloqueia a página, criamos um sub-gerenciador dentro do editor. Ele usa um useEffect para detectar quando isAIModalOpen é true e inicia o tour específico da IA (WIZARD_IA_STEPS).

- IDs Dinâmicos (AIConfigModal.jsx): Implementamos lógica condicional para alterar o ID do botão de ação (#tour-editor-continue-btn -> #tour-editor-gen-story) dependendo do passo interno do modal, permitindo que o tutorial acompanhe a troca de abas.

- UX do Tutorial (tutorialSteps.js):

  - Adicionamos disableBeacon: true para que as caixas de texto abram imediatamente, sem a "bolinha pulsando".

  - Usamos hideFooter: true e spotlightClicks: true em botões críticos (como o do Robô da IA) para obrigar o usuário a interagir com a interface real para avançar o tutorial.

4. Backend e Serviço de IA

Corrigimos falhas de infraestrutura que causavam erros de rede (524 Timeout).

- Correção de Modelos (ai_service.py): Atualizamos a hierarquia de modelos, removendo o gemini-1.5-flash (que estava gerando erro 404) e priorizando modelos mais rápidos/leves.

- Performance: Reduzimos drasticamente o tempo de cooldown (de 10s para 2s) e o número de tentativas (max_retries), garantindo que o servidor responda antes do timeout do Cloudflare.

- Estrutura de Dados (activity_templates.py): Corrigimos a estrutura do JSON, movendo o bloco ai_preset para dentro de data, permitindo que o frontend preencha o modal de IA automaticamente.

## Relatório de Projeto 70

1. Problemas Identificados e Resolvidos

- Timeout (Erro 524): A geração sequencial de passos via requisição HTTP síncrona excedia o limite do Cloudflare Tunnel.

- Instabilidade de Socket: O socket.id (SID) mudava durante reconexões, causando perda de eventos e loading infinito no frontend.

- Ineficiência no Fallback: O sistema tentava o modelo "Pro" (sem cota) em todos os passos, desperdiçando tempo em vez de manter o modelo estável que funcionou anteriormente ("Sticky Fallback").

- Crash de UI (Popper.js): O Joyride perdia a referência do elemento #tour-editor-gen-story quando ele era removido do DOM durante o estado de loading.

2. Status dos Arquivos

ai_service.py (Editado)

- Nova Hierarquia (Dez/2025): Atualizada para incluir gemini-2.5-pro, gemini-2.5-flash e gemini-2.0-flash.

- Sticky Fallback: Implementada lógica para que, se um modelo atingir erro 429 (Quota), o índice de modelo ativo seja incrementado permanentemente para aquela sessão de orquestração.

- Assinatura de Método: Atualizada para orchestrate_story(... room_id=None), permitindo o envio de progresso para salas estáveis.

AIConfigModal.jsx (Editado)

- Consolidação de Efeitos: Unificação dos useEffect para gerenciar a conexão Socket.io em um único ciclo de vida.

- Implementação de Salas (Rooms): Agora o componente emite um evento join para a sala user_ai_${user.id}, garantindo o recebimento dos eventos mesmo com troca de SID.

- Fallback de Transporte: Configurado para ['polling', 'websocket'] para maior resiliência em túneis Cloudflare.

- Fix de UX: O botão de ação agora permanece no DOM durante o loading (apenas desabilitado/com spinner), evitando erros no tutorial Joyride.

content_editor.py (Pendente)

- Necessidade: Refatorar a rota /orchestrate para ser assíncrona.

- Ação: Implementar o orchestrate_worker usando threading e substituir o socket_id pelo room_id (baseado no user_id estável do JWT).

## Relatório de Projeto 71

Data: 02 de Janeiro de 2026 Projeto: Gamefica.Edu Foco: Refatoração de UX, Padronização de Componentes e Correção de Loops de Renderização.

1. Correções de Bugs Críticos (Hotfixes)

1.1. Scroll Indesejado em Formulários

- Problema: Ao clicar em botões de ação (ex: "Associar Atividade") dentro de formulários, a página rolava automaticamente para o topo ou recarregava.

- Causa: Botões sem atributo type explícito assumiam o comportamento padrão submit dentro de tags <form>.

- Solução:

  - Inclusão de type="button" em todos os botões de ação secundária.

  - Aplicação de e.preventDefault() nos handlers de evento.

1.2. Loop Infinito (Re-render) na ClassEditPage

- Problema: A página entrava em um ciclo infinito de requisições GET ao selecionar uma atividade no dropdown.

- Análise Técnica: O useEffect dependia de fetchManagementData, que por sua vez tinha activityToAdd (um state mutável) em seu array de dependências no useCallback.

- Solução (Refatoração de State):

  - Remoção da dependência circular no useCallback.

  - Implementação de "Silent Refresh": O método fetchManagementData agora aceita um argumento boolean (showLoading) para atualizar dados em background sem desmontar a UI (evitando o "piscar" da tela).

  - Uso de functional updates (setActivityToAdd(prev => ...)) para preservar o estado sem criar dependências externas.

2. Melhorias de Arquitetura e UX

2.1. Implementação do Sistema de Modais (ConfirmationModal)

- Objetivo: Eliminar o uso de window.confirm() (nativo do navegador) para criar uma experiência de usuário imersiva e consistente com o tema Dark/Gamificado.

- Implementação:

  - Criação do componente reutilizável src/components/ConfirmationModal.jsx.

  - Suporte a props dinâmicas: isDangerous (para ações destrutivas/vermelhas), title, message e callbacks de confirmação.

  - Uso de Backdrop Blur e animações de entrada via Tailwind CSS.

2.2. Integração do Modal nas Páginas Principais

A lógica de exclusão/ação foi refatorada para um padrão de dois estágios (Gatilho -> Confirmação) nos seguintes arquivos:

- ClassEditPage.jsx: Remoção de alunos e desassociação de atividades.

- ClassManagementPage.jsx: Deletar turmas (Professor) e Sair da turma (Aluno).

- ActivityBankPage.jsx: Copiar atividade, Deletar atividade única e Deletar em massa (Bulk Delete).

- QuizEditorPage.jsx: Remoção de perguntas individuais durante a edição.

- UserManagementPage.jsx: Exclusão de usuários (Painel Admin).

2.3. Lógica Condicional na Home (Homepage.jsx)

- Alteração: Implementação de verificação de contexto (AuthContext).

- Comportamento:

  - Usuário Deslogado: Visualiza botões "Entrar" e "Cadastre-se".

  - Usuário Logado: Visualiza botão único "Ir para o Dashboard", com redirecionamento inteligente baseado na Role (/professor, /aluno ou /admin).

3. Arquivos Impactados

- src/pages/ClassEditPage.jsx

- src/pages/ClassManagementPage.jsx

- src/pages/ActivityBankPage.jsx

- src/pages/QuizEditorPage.jsx

- src/pages/admin/UserManagementPage.jsx

- src/pages/Homepage.jsx

- src/components/ConfirmationModal.jsx (Novo arquivo)

## Relatório de Projeto 72

Moderação e UX (03/01/2026)

1. Segurança e Moderação de Conteúdo (Backend)

- Sanitização de Texto (text_sanitizer.py): Implementação de rotinas de limpeza usando bleach para prevenir XSS (injeção de HTML) e filtros baseados em Regex para palavrões e termos ofensivos (lista de bloqueio extensiva PT/EN/ES).

- Moderação via IA (ai_service.py): Adição do método moderate_content com hierarquia de modelos Gemini (fallback automático entre Flash 2.5, 2.0, Lite) para detecção contextual de discurso de ódio, assédio e violência.

- Proteção do Chat (chat.py): Implementação de Rate Limiting em memória (anti-flood), validação de tamanho de mensagem e bloqueio síncrono de profanidades.

- Proteção do Fórum (forum.py): Implementação de "Censura Suave" (substituição de palavrões por $@#!$) e bloqueio total via IA para discurso de ódio, analisando Título + Corpo conjuntamente.

2. Interface e Experiência do Usuário (Frontend)

- Fórum Interativo (ForumTab.jsx): Refatoração completa do layout usando Flexbox para corrigir problemas de altura e scroll. Implementação de alertas de "Tolerância Zero" (bloqueio e descarte de texto ofensivo).

- Layout Híbrido (App.jsx & ActivityPage.jsx):

  - Modo Imersivo: A página de atividades (/activities/:id) agora ocupa 100% da viewport (h-screen, overflow-hidden), removendo bordas e paddings para focar no Tabuleiro.

  - Modo Padrão: As demais páginas (Dashboard, Perfil) mantêm o layout centralizado com rolagem natural, corrigindo o problema de rodapé flutuante.

- Correção de Scroll Global: Ajuste em index.css travando html/body e delegando o controle de rolagem para o container da aplicação, resolvendo conflitos de layout.

- Geolocalização Inteligente: Refatoração da solicitação de permissão no App.jsx. O modal agora verifica o status navigator.permissions e implementa um cooldown (período de silêncio) via localStorage para não incomodar usuários recorrentes.

## Relatório de Projeto 73

Permitir a troca de temas visuais no tabuleiro (Vila, Tibia, Adventure Time) e organizar os assets (imagens) em pastas estruturadas, abandonando o modelo de arquivos soltos e importações estáticas.

1. Arquitetura e Estratégia de Arquivos

Adotamos o Padrão Strategy para o carregamento de assets. Em vez de o código saber qual imagem carregar, ele pergunta à configuração do tema qual é o caminho correto.

- Estrutura de Pastas: Migramos de um diretório plano para uma estrutura hierárquica.

  - Antes: /public/board/*.webp

  - Depois: /public/board/{tema}/*.webp (ex: /board/default/, /board/tibia/)

- Convenção: O nome dos arquivos deve ser padronizado dentro de cada pasta de tema para facilitar a troca automática.

2. Alterações por Arquivo

🔧 GameBoardConfig.js (O Coração da Mudança)

- Mudança: Removemos o objeto estático elementConfig.

- Implementação: Criamos a constante BOARD_THEMES e a função getThemeAssets(themeId).

- Correções Realizadas:

  - Ajuste do basePath que estava com erro de digitação (/bord/ → /board/).

  - Correção da interpolação de strings: Trocamos aspas simples ('${path}...') por crases (`${path}...`) para que a variável funcione.

  - Ajuste de nomes de arquivos discrepantes (bg_tile.webp vs wood_plank_bg.webp).

🎨 GameBoardEditor.jsx (Frontend / Editor)

- Funcionalidade: Adicionamos um dropdown (select) no cabeçalho para escolher o tema.

- Lógica: Agora lê o tema de gamificationDesign.theme, chama getThemeAssets e passa os assets corretos para renderizar o preview em tempo real.

🧠 useActivityLogic.js (Hook de Lógica)

- Refatoração: Removemos as importações estáticas que causavam erros (elementConfig is not defined).

- Performance: Implementamos um useMemo para recalcular os assets apenas quando o tema muda.

- Correção de Bug: Corrigimos o erro decorationConfig is not defined, redirecionando para assets.decorations.

🖼️ VilaDaAventuraTheme.jsx & FlowchartTheme.jsx (Renderizadores)

- Injeção de Dependência: Passamos a receber assets via Contexto (useActivity), tornando os componentes agnósticos ao tema.

- Estilização Dinâmica: Implementamos a injeção de CSS Variables via estilo inline (style={{ '--theme-board-bg': ... }}) para permitir que o CSS estático carregue imagens dinâmicas.

💅 GameBoard.css (Estilos)

- Modernização: Substituímos as URLs fixas (url('/board/...')) por variáveis CSS (var(--theme-board-bg)), permitindo que o fundo e as bordas mudem conforme o tema selecionado.

3. Bugs Resolvidos durante o Processo

- ReferenceError (Data/Response): Corrigimos a ordem de execução no fetchActivityDataForBoard (tentativa de logar variável antes de declarar).

- Imagens Quebradas (404): Identificamos e corrigimos o erro de digitação na pasta /bord/.

- Template Strings: Identificamos que as variáveis ${path} não estavam sendo processadas porque estavam entre aspas simples.

- Borda do Hub Invisível: Ajustamos o mapeamento do arquivo wood_border_hub.webp que estava sendo procurado com o nome errado na configuração.

Foco: Otimização de Assets, Implementação de Tema Fluxograma e Layout Fluido.

1. Otimização de Carregamento (Preload Inteligente)

Problema: O tabuleiro exibia fundo branco/transparente enquanto imagens pesadas de background eram baixadas, pois o preload estava estático e não sincronizado com o tema ativo. Solução Aplicada:

- Lógica de Hook (useActivityLogic.js): Atualizamos o cálculo de criticalImageUrls para buscar dinamicamente as URLs dentro de assets.structural do tema atual, garantindo que o useAssetLoader baixe exatamente o que o CSS vai pedir.

- Feedback Visual (GameBoardViewer.jsx): Implementamos uma tela de carregamento dedicada que consome o assetsProgress e estimatedTimeRemaining. O tabuleiro agora só é montado quando os assets críticos estão prontos.

- Transição Suave: Adicionamos uma animação CSS fade-in para evitar que o tabuleiro "pisque" ao aparecer.

- Fallback CSS (GameBoard.css): Adicionamos uma cor de fundo sólida (background-color) que combina com o tema para cobrir qualquer milissegundo de atraso na renderização.

2. Integração do Tema "Fluxograma" (Estilo Duolingo)

Objetivo: Permitir que o professor selecione um visual de trilha limpo ("Fluxograma") no editor, alternativo ao mapa de RPG ("Vila da Aventura"). Solução Aplicada:

- Configuração (GameBoardConfig.js): Adicionamos a chave fluxograma ao objeto BOARD_THEMES.

- Fallback de Assets: Configuramos o getThemeAssets para usar ícones do tema default enquanto o professor está no Editor (evitando quebra de imagens), mas o visualizador final (Viewer) usa o componente FlowchartTheme com ícones vetoriais (react-icons).

- Resultado: A opção agora aparece automaticamente no dropdown do GameBoardEditor.

3. Correções no Tema Fluxograma (FlowchartTheme.jsx)

Problema: O HUD (GameHUD) não aparecia ou quebrava a aplicação, e o layout não se comportava bem com posicionamento absoluto. Solução Aplicada:

- Correção de Dados: Adicionamos a extração de userProgress do contexto useActivity para passar corretamente ao componente <GameHUD />.

- Correção de Layout: Envolvemos a área do mapa em um container relative flex-grow. Isso permitiu que o HUD (que é absolute) se posicione corretamente sobre o mapa, sem interferir na barra lateral ou quebrar o fluxo flexbox.

4. Migração para Layout Fluido (Tela Cheia)

Problema: A aplicação estava travada em larguras fixas (ex: max-w-4xl ou 900px), desperdiçando espaço em monitores modernos e parecendo um site antigo. Solução Aplicada:

- Destrava do Tabuleiro (GameBoard.css): Removemos max-w: 900px da classe .rpg-map-board, alterando para max-w: 100%.

- Destrava Global (index.css): Removemos a regra overflow: hidden de html/body que impedia o scroll em páginas longas (como a Home).

- Refatoração Tailwind: Definimos uma estratégia para substituir classes restritivas (max-w-4xl, container) por classes fluida (w-full, max-w-full).

- Automação: Criamos uma RegEx para substituição em massa no VS Code:

  - Find: max-w-\d*xl

  - Replace: max-w-full

## Relatório de Projeto 74

Funcionalidade: Sistema de Rascunhos e Salvamento Automático (Autosave) Data: 06/01/2026 Status: ✅ Implementado / ⏳ Aguardando Testes de Integração

1. Resumo Executivo

Foi implementada uma solução robusta de persistência de dados para mitigar a perda de progresso durante a criação de atividades gamificadas. O sistema agora suporta Rascunhos (Drafts) com salvamento automático (Debounced Autosave) e limpeza programada de arquivos temporários, garantindo uma experiência de usuário (UX) segura e contínua.

2. Implementações Técnicas

🟢 Backend (Python/Flask)

- Modelagem de Dados:

  - Alteração na tabela Activity para incluir a flag is_draft (indexada para performance).

  - Ajuste na integridade referencial para permitir atividades "incompletas" durante o estágio de rascunho.

- Lógica de Serviço (ActivityService):

  - Implementação da lógica Upsert (Update ou Insert): O sistema detecta automaticamente se deve criar um novo registro ou atualizar um existente com base no ID.

  - Refatoração da função _populate_default_store para garantir que rascunhos já nasçam com a loja configurada, evitando erros de null pointer no frontend.

- Agendamento de Tarefas (Background Jobs):

  - Configuração do Flask-APScheduler na factory da aplicação.

  - Criação de tarefa agendada (delete_expired_drafts) que roda a cada 24h para remover fisicamente rascunhos não modificados há mais de 7 dias.

- API & Rotas:

  - Novos endpoints criados:

    - POST /activities/autosave: Recebe o payload parcial e salva silenciosamente.

    - GET /activities/drafts: Retorna apenas os rascunhos do professor logado.

    - POST /activities/{id}/publish: Finaliza o rascunho, alterando is_draft para False.

🔵 Frontend (React/Vite)

- Gerenciamento de Estado e Hooks:

  - Criação do hook customizado useAutoSave: Implementa lógica de debounce (atraso de 2s) para evitar requisições excessivas enquanto o usuário digita.

  - Integração com ActivityCreationContext: O contexto agora gerencia o ciclo de vida do ID da atividade, permitindo a transição fluida de "Criação" para "Edição" sem recarregar a página.

- Interface de Usuário (UI/UX):

  - Feedback Visual: Adicionado indicador de status flutuante (Fixed Position) na tela de criação: "Salvando...", "Salvo às HH:MM" ou "Erro".

  - Banco de Atividades: Nova aba "Rascunhos" implementada no ActivityBankPage, permitindo listar, retomar ou descartar trabalhos em andamento.

- Infraestrutura e Networking:

  - Correção crítica no interceptor do Axios (api.js): Ajuste para ler o token JWT diretamente da chave correta no localStorage, resolvendo conflitos de autenticação (Erro 401).

  - Atualização do React Router (App.jsx) para suportar rotas dinâmicas de edição de rascunho (/professor/criar-atividade/:activityId).

3. Correções Críticas Realizadas

- Erro de Importação Circular: Resolvido movendo as instâncias do SQLAlchemy e Migrate para extensions.py.

- Erro 401 (Unauthorized) no Autosave: Diagnosticada falha de sincronia entre AuthContext e api.js. Corrigido padronizando a leitura do token.

- Persistência de JSONB: Garantido o uso de cópias profundas (deep copy) e reatribuição de objetos para assegurar que o SQLAlchemy detecte mudanças em campos JSON (como o tabuleiro).

## Relatório de Projeto 75

Funcionalidade: Refinamento e Debugging do Sistema de Rascunhos

Data: 07/01/2026

Status: ✅ Concluído e Validado ### 1. Objetivo da Sessão Corrigir falhas críticas de integração entre Frontend e Backend que impediam:

- O carregamento correto dos dados ao retomar um rascunho (tela em branco).

- A persistência de estruturas complexas (Trilha do Tabuleiro/JSONB).

- A transição correta de "Rascunho" para "Atividade Publicada".

2. Problemas Identificados e Soluções

🔴 Problema 1: "Tela em Branco" ao editar rascunho

Diagnóstico: Conflito de nomenclatura (Case Mismatch). O Backend enviava dados em snake_case (ex: activity_planning), mas o Frontend (React) esperava camelCase e não preenchia o estado, resultando em inputs vazios. Além disso, a tela de "Seleção de Template" não era ocultada automaticamente. Solução (Frontend - ActivityCreationPage.jsx):

- Implementação de um Mapeador de Dados (Data Mapper) dentro do useEffect de carregamento.

- Mapeamento explícito de campos (ex: activityPlanning: data.activity_planning || ...).

- Adição do comando setShowInitialSelection(false) e setCurrentStep(1) para forçar a UI a entrar diretamente no modo de edição.

🔴 Problema 2: Perda de dados no Autosave (Cenário e Tabuleiro)

Diagnóstico: A função save_autosave no Backend estava incompleta. Ela ignorava campos como currentScenario e falhava ao ler o gamificationDesign porque buscava a chave errada no payload. Solução (Backend - activity_service.py):

- Reescrita da função save_autosave.

- Inclusão de todos os campos do formulário no dicionário de persistência.

- Implementação de leitura segura para o tabuleiro: data.get('gamificationDesign').

🔴 Problema 3: Atividade continuava como "Rascunho" após salvar

Diagnóstico: Ao clicar em "Concluir e Salvar", a atividade era atualizada, mas a flag is_draft permanecia True no banco de dados, mantendo-a na aba de rascunhos. Solução Fullstack:

- Frontend: Ajuste na função handleNext para enviar explicitamente { isDraft: false } no payload final.

- Backend: Atualização da função update_activity para aceitar e processar a mudança do campo is_draft.

3. Arquivos Modificados

| Arquivo | Componente | Alteração Principal |
| --- | --- | --- |
| frontend/src/pages/ActivityCreationPage.jsx | UI/Logic | Mapper de dados snake_to_camel, lógica de Payload final (isDraft: false), controle de setShowInitialSelection. |
| backend/app/services/activity_service.py | Service | Expansão do save_autosave para persistir campos aninhados e lógica de atualização da flag is_draft no update_activity. |

. Diagnóstico do Incidente com IA

Sintoma: Durante a geração de conteúdo assistido por IA (funcionalidade "Orquestrador"), o processo era interrompido consistentemente após a geração dos primeiros 3 passos. O frontend exibia erros de conexão ("Network Error" ou desconexão do socket) e o backend registrava timeouts de conexão (logs indicando 100.5s de inatividade).

Causa Raiz: Identificamos um bloqueio na thread principal do servidor Flask-SocketIO. O serviço de IA (AIService) utilizava a função nativa time.sleep() para gerenciar o rate limit da API do Google Gemini. Em arquiteturas baseadas em eventos (como o Socket.IO/Gevent), o time.sleep() bloqueia a execução de todo o servidor, impedindo o envio de pacotes de heartbeat (PING/PONG). Como resultado, o túnel de rede (Cloudflare Tunnel) e o navegador interpretavam a falta de resposta como uma queda de conexão e encerravam o socket.

2. Soluções Implementadas

A. Backend (ai_service.py)

Realizamos a substituição de uma função bloqueante por uma não-bloqueante compatível com a arquitetura assíncrona.

- Alteração: Substituição de time.sleep(self.cooldown_seconds) por socketio.sleep(self.cooldown_seconds).

- Impacto: O socketio.sleep() libera o controle da CPU para que o servidor possa processar outras tarefas em segundo plano — especificamente, o envio de heartbeats para manter a conexão WebSocket ativa — enquanto aguarda o tempo de resfriamento da API de IA.

B. Frontend (AIConfigModal.jsx)

Endurecemos a configuração do cliente Socket.IO para garantir maior robustez em ambientes de desenvolvimento e produção.

- Forçar WebSocket: Definimos transports: ['websocket']. Isso evita que o cliente tente usar HTTP Long-Polling primeiro, o que frequentemente falha ou é lento através de túneis como o Cloudflare ou Ngrok.

- Aumento de Timeout: Configuramos timeout: 60000 (60 segundos) e aumentamos as tentativas de reconexão, garantindo que o cliente seja mais tolerante a latências de rede durante processos longos de geração de IA.

3. Arquivos Modificados

- backend/app/services/ai_service.py: Refatoração da lógica de espera e loop de geração.

- frontend/src/components/activity/AIConfigModal.jsx: Reconfiguração da inicialização do cliente socket.io-client.

A. Criação do Componente Visual (ToastNotification.jsx)

Desenvolvemos um componente de UI reutilizável que:

- Design System: Segue estritamente o tema Dark/Gamificado (bordas, cores de acento accent-yellow, red-500, etc.).

- Feedback Visual: Suporta três tipos de mensagens: success (Verde/Amarelo), error (Vermelho) e warning (Laranja/Amarelo).

- Animações: Utiliza classes do Tailwind para entrada (animate-slide-in-right).

- Auto-dismiss: Fecha automaticamente após 4 segundos.

B. Arquitetura de Estado Global (ToastContext.jsx)

Para evitar a repetição de código em cada tela, criamos um Contexto Global:

- Provider: Gerencia o estado de visibilidade e conteúdo do Toast no topo da árvore de componentes.

- Hook Customizado (useToast): Expõe apenas a função showToast(message, type), abstraindo toda a complexidade de renderização para os componentes consumidores.

C. Injeção de Dependência (main.jsx)

Atualizamos o ponto de entrada da aplicação para envolver o <App /> com o ToastProvider. Isso garante que as notificações possam sobrepor qualquer outra camada da interface (z-index alto) e estejam disponíveis em todas as rotas.

3. Refatoração de Componentes

🔄 AIConfigModal.jsx

Este foi o componente piloto para a migração.

- Antes: Utilizava alert("Mensagem") para erros de validação, erros de socket e sucesso na geração de IA. Utilizava estados locais desnecessários para tentar controlar feedback.

- Depois:

  - Removidos todos os window.alert().

  - Importado o hook useToast.

  - Substituída a lógica de erro de conexão e validação de campos (ex: "Defina o Tópico de Ensino") por showToast("Mensagem", "warning") ou showToast("Mensagem", "error").

  - Adicionado feedback visual de sucesso antes do fechamento do modal.

4. Benefícios da Nova Arquitetura

- Princípio DRY (Don't Repeat Yourself): Eliminamos a necessidade de importar componentes visuais e criar estados isOpen/message em cada arquivo que precisa dar feedback.

- Consistência Visual: Todos os erros e avisos agora têm a mesma aparência, alinhada com o CSS do projeto.

- Manutenibilidade: Se quisermos alterar o tempo de duração da mensagem ou a animação, alteramos em apenas um arquivo (ToastNotification.jsx), e a mudança se propaga para o sistema inteiro.

## Relatório de Projeto 76

Data: 08/01/2026 Foco: Melhoria de UX na Criação de Atividades e Gestão de Rascunhos

1. Implementação do ActivityCreationStepper (Nova Navegação)

Substituímos a antiga barra de progresso linear por um componente de navegação interativo e visualmente rico ("Stepper").

- Componente Novo: ActivityCreationStepper.jsx.

- Design:

  - Visual de "linha do tempo" com nós (steps) conectados.

  - Layout responsivo: Utiliza max-w-5xl centralizado com scroll horizontal oculto (hide-scrollbar) para telas menores ou zoom alto.

  - Estados visuais claros: Passado (Verde/Check), Atual (Destaque/Glow), Futuro (Cinza/Bloqueado).

- Lógica de Navegação Híbrida:

  - Criação do Zero: O usuário só pode avançar linearmente ou voltar para etapas já visitadas (controle via estado maxReachedStep).

  - Edição/Templates: Navegação livre liberada (o usuário pode pular da etapa 1 direto para a 8).

  - Integração: Atualizamos o ActivityCreationPage.jsx para gerenciar o estado maxReachedStep e remover a barra antiga.

2. Refatoração do Indicador de Autosave

O feedback visual de salvamento automático foi movido e estilizado para ser menos intrusivo e mais consistente.

- Posicionamento: Movido do topo (que cobria o cabeçalho) para o canto inferior direito (bottom-5 right-5).

- Estilo Visual: Adotou-se o design do componente ToastNotification (bordas coloridas, ícones react-icons, sombras), criando consistência visual com os alertas do sistema.

- Correção de Bug (Pisca/Vazio):

  - Problema: O indicador "piscava" ou ficava vazio entre os estados de salvamento.

  - Solução: Implementamos uma lógica com IIFE (Immediately Invoked Function Expression) e switch case dentro do JSX. Isso garante que o componente calcule a configuração (cor, ícone, texto) antes de renderizar, evitando renderizações de caixas vazias e garantindo fallback de texto caso a data lastSavedAt atrase.

3. Gestão em Massa de Rascunhos (ActivityBankPage)

Implementamos funcionalidades de administração em massa na aba de "Rascunhos", espelhando a funcionalidade da aba "Minhas Atividades".

- Funcionalidades:

  - Checkbox de Seleção: Adicionado a cada card de rascunho.

  - Selecionar Todos: Lógica unificada para selecionar todos os itens visíveis da aba atual (currentList).

  - Exclusão em Massa: Atualização da função performBulkDelete para remover os itens do estado correto (drafts vs myActivities) após a confirmação da API.

- Correções de Código:

  - Inclusão da função handleSelectActivity que estava ausente.

  - Adição de e.stopPropagation() nos checkboxes dos cards para evitar conflitos de clique com o card principal.

  - Correção da limpeza de estado ao trocar de abas (handleTabChange), garantindo que seleções não vazem de uma aba para outra.

Resumo dos Arquivos Alterados/Criados

- frontend/src/components/activity/ActivityCreationStepper.jsx (Novo)

- frontend/src/pages/ActivityCreationPage.jsx (Modificado: Stepper + Autosave + Imports)

- frontend/src/pages/ActivityBankPage.jsx (Modificado: Lógica de Rascunhos + Bulk Actions)

Foco da Sessão: Estabilização do Sistema de Rascunhos (Drafts) e Refatoração do Sistema de Gamificação (Medalhas).

1. Sistema de Rascunhos e Autosave (Drafts)

Status: ✅ Concluído e Estabilizado

O foco inicial foi corrigir falhas críticas na experiência de edição de atividades não publicadas.

- Correção de Hidratação de Estado (Bug da Tela Branca):

  - Problema: Ao clicar em "Continuar Editando", a página carregava, mas os dados da atividade (título, descrição, tabuleiro) não eram preenchidos no estado do React, resultando em uma tela de criação vazia.

  - Solução: Ajuste na lógica do useEffect na ActivityCreationPage. Implementamos uma verificação robusta para garantir que, ao receber os dados do backend, o objeto gamification_design (snake_case) fosse corretamente mapeado para o estado do frontend, permitindo que a edição continuasse exatamente de onde parou.

- UX do Autosave:

  - Substituição do indicador de salvamento (que ficava flutuando no topo da tela) por um componente de Toast Notification no canto inferior direito.

  - Estados visuais claros: "Salvando..." (Amarelo/Spin), "Salvo" (Verde/Check) e "Erro" (Vermelho/X).

- Gerenciamento de Rascunhos:

  - Implementação da funcionalidade de Seleção em Massa na aba de Rascunhos (Select All / Delete Selected), espelhando a funcionalidade já existente em "Minhas Atividades".

2. Refatoração do Sistema de Medalhas

Status: ✅ Otimizado e Limpo

Identificamos que o sistema possuía um excesso de medalhas sem gatilhos definidos ("fantasmas"), o que poluía a interface e confundia o usuário. Adotamos a estratégia "Os 4 Pilares Automáticos".

- Definição dos 4 Pilares: O sistema agora opera exclusivamente com 4 medalhas automáticas que cobrem os principais comportamentos de gamificação, sem exigir configuração manual do professor:

  - Explorador: Completar todos os passos (Persistência).

  - Inspetor: Completar sem erros (Domínio/Perfeição).

  - Velocista: Top 3 a concluir (Agilidade/Competição).

  - Fênix: Errar e acertar na sequência (Resiliência).

- Alterações no Backend:

  - app/commands/seed.py: Atualizado para incluir apenas as 4 medalhas oficiais na lista mestre.

  - app/routes/medals.py:

    - Ativação do gatilho da Medalha Fênix (detecta erro seguido de acerto na mesma questão).

    - Remoção de lógicas obsoletas (Peça-Chave, etc.).

  - Limpeza do Banco de Dados:

    - Criação do comando de manutenção flask prune-medals.

    - Execução do comando, removendo 16 medalhas obsoletas e seus respectivos vínculos de desbloqueio, limpando o banco de dados.

3. Design e Assets

Status: 🎨 Definido (Aguardando Geração)

Para garantir consistência visual no frontend, definimos que as medalhas devem seguir um estilo único.

- Prompt de Geração: Criado um prompt detalhado para gerar um sprite sheet contendo as 4 medalhas (Ouro, Prata, Bronze e Fogo) em estilo 3D isométrico estilizado, garantindo que todas tenham a mesma iluminação e linguagem visual.

## Relatório de Projeto 77

📋 Relatório de Implementação: Recuperação de Senha (E2E)

Status: ✅ Concluído e Testado Arquitetura: Python (Flask) + Gmail SMTP ↔ React (Vite)

1. Visão Geral da Solução

Implementamos um fluxo completo de recuperação de senha seguro e sem custos de infraestrutura adicionais.

- Tokenização: Uso da biblioteca itsdangerous (nativa do Flask) para gerar tokens assinados com salt password-reset e validade de 1 hora. Não foi necessário criar tabelas novas no banco.

- Transporte: Migração de API Proprietária (Resend) para SMTP Puro (Gmail) para contornar restrições de domínio em ambiente de desenvolvimento/acadêmico.

- Frontend: Duas novas interfaces (ForgotPassword e ResetPassword) integradas ao sistema de rotas e feedback visual.

2. Arquivos Modificados/Criados

Backend

- backend/.env: Adição das credenciais SMTP (MAIL_SERVER, MAIL_PASSWORD, etc.) e FRONTEND_URL.

- backend/run.py: Adição de from dotenv import load_dotenv; load_dotenv() para garantir leitura de variáveis de ambiente na inicialização.

- backend/app/routes/auth.py:

  - Novas rotas: POST /forgot-password e POST /reset-password/<token>.

  - Uso de @cross_origin() para resolver bloqueios de CORS.

  - Remoção de @jwt_required (rotas públicas).

- backend/app/utils/email_sender.py: Refatoração completa. Saiu SDK do Resend, entrou smtplib nativo com template HTML profissional (texto estilizado) para garantir entregabilidade.

Frontend

- frontend/src/App.jsx: Registro da rota dinâmica /reset-password/:token.

- frontend/src/pages/ForgotPasswordPage.jsx: Integração com API real (/api/auth/forgot-password).

- frontend/src/pages/ResetPasswordPage.jsx: Nova página para definição de nova senha com validação de match e feedback de sucesso.

3. Log de Desafios e Soluções

| Desafio | Causa Raiz | Solução Aplicada |
| --- | --- | --- |
| Erro 404 / CORS | O frontend chamava /auth mas o backend esperava /api/auth, além de falta de headers CORS nas novas rotas. | Prefixo /api ajustado no fetch e decorator @cross_origin() adicionado no Flask. |
| Variáveis de Ambiente (None) | O script run.py não carregava o .env automaticamente. | Inserção explícita de load_dotenv() antes da criação do app. |
| Bloqueio de Envio (Resend) | O plano gratuito do Resend exige domínio verificado para enviar para terceiros. | Pivô para Gmail SMTP, permitindo envio para qualquer destinatário usando credencial de App. |
| Erro NameError: os | Falha na importação ao refatorar o email_sender.py. | Adicionado import os no cabeçalho do utilitário. |
| Imagens Quebradas | Clientes de e-mail bloqueiam imagens locais ou links de visualização (Drive). | Adoção de Layout HTML Clean (Texto + CSS) usando a identidade visual (Teal) sem dependência de assets externos. |

## Relatório de Projeto 78

Data: 27 de Janeiro de 2026 Status: ✅ ONLINE (Produção) Responsável: Engenheiro Sênior Fullstack & Júlio (Tech Lead)

1. Decisões Arquiteturais & Escopo

Para viabilizar o lançamento na próxima semana, tomamos decisões críticas de infraestrutura e produto:

- Infraestrutura Híbrida:

  - Frontend: Mantido no Vercel (foco em performance de estáticos/SPA).

  - Backend: Migrado para Render (para suportar WebSockets/SocketIO do chat, que não funcionam em Serverless puro).

  - Banco de Dados: Migrado para Neon Tech (PostgreSQL Serverless, região São Paulo).

- Corte de Escopo (Feature Cut):

  - Remoção temporária de Itens Consumíveis e sistema de Streaks para garantir estabilidade.

  - Manutenção da lógica de "Giro Extra" na roleta (implementada via flag, sem item físico).

2. Configuração de Infraestrutura (O "Batismo")

Banco de Dados (Neon)

- Projeto criado.

- Connection String configurada no .env local e no Render.

- Migração: Executamos flask db upgrade localmente apontando para a nuvem.

- Seed: Executamos flask seed run para popular medalhas iniciais.

Backend (Render)

- Configurado como Web Service (Python 3).

- Comando de Start ajustado para suportar SocketIO: gunicorn --worker-class eventlet -w 1 --bind 0.0.0.0:10000 run:app.

- Variáveis de ambiente (DATABASE_URL, SECRET_KEY, FRONTEND_URL=*) configuradas.

Frontend (Vercel)

- Framework Preset definido como Vite.

- Root Directory ajustado para frontend.

- Variável VITE_API_URL apontada para o backend do Render.

3. Log de Batalha (Erros & Soluções)

Enfrentamos e superamos uma série de erros de build e runtime:

| Componente | Erro Encontrado | Solução Aplicada |
| --- | --- | --- |
| Backend | gunicorn: command not found | Adicionado gunicorn ao requirements.txt. |
| Backend | Timeout / Porta fechada | Ajustado comando de start para --bind 0.0.0.0:10000. |
| Backend | fatal error: graphviz/cgraph.h | Removido pygraphviz (dependência de sistema não suportada). |
| Backend | eralchemy2 falhando build | Removido eralchemy2 (dependência de dev desnecessária). |
| Backend | Build falhando mesmo após limpar arq. | Reconstrução total: Deletamos e recriamos o serviço para limpar cache agressivo. |
| Frontend | vite: command not found | Ajustado Root Directory no Vercel. |
| Frontend | Peer Dependency Conflict | Comando de install alterado para npm install --legacy-peer-deps. |
| Conexão | CORS / Blocked Request | Definido FRONTEND_URL=* no Render para aceitar requisições do Vercel. |

Exportar para as Planilhas

4. Correções de Código (Bug Fixes)

Além da infraestrutura, corrigimos 4 bugs lógicos que impediam o funcionamento do sistema:

- Erro no Registro (name 'user' is not defined):

  - Causa: Erro de digitação na variável user vs new_user no auth.py.

  - Correção: Variáveis renomeadas para referenciar o objeto correto.

- Imagens Quebradas (Logo):

  - Causa: A pasta images estava fora do escopo de build do Vite.

  - Correção: Pasta movida para frontend/public/images.

- Conflito Google Auth ('Request' object is not callable):

  - Causa: Colisão de nomes entre import requests (HTTP) e google.auth.transport.requests.

  - Correção: Aplicado alias from google.auth.transport import requests as google_requests.

- Google Login (Origin not allowed):

  - Diagnóstico: A URL do Vercel precisa ser autorizada no Console da Google Cloud (Ação pendente para você fazer, mas diagnosticada).

## Relatório de Projeto 79

Data: 28 de Janeiro de 2026 Status: Concluído Foco: Refinamento de Arquitetura, UX de Infraestrutura e Correção de Lógica de Negócio.

1. Decisões Estratégicas e Autenticação

Status: Implementado (Simplificação do MVP).

- Remoção do Google Sign-In:

  - Decisão: Optou-se por remover a autenticação via Google para reduzir a complexidade técnica (OAuth, Cookies de terceiros, CORS) e focar na estabilidade do cadastro nativo para o MVP.

  - Frontend: Limpeza dos componentes LoginPage.jsx e RegisterPage.jsx (remoção de hooks e scripts do GSI).

  - Backend: Remoção da rota /api/auth/google e das dependências de configuração (GOOGLE_CLIENT_ID), eliminando erros de Internal Server Error (500) no Render.

  - Resultado: Fluxo de autenticação 100% controlado via E-mail/Senha, garantindo obrigatoriedade do aceite de termos e seleção de perfil.

2. Correção Crítica: Lógica de Rascunhos (Activities)

Status: Corrigido (backend/app/services/activity_service.py).

- Problema Identificado: O sistema duplicava registros ao salvar/publicar uma atividade, mantendo o rascunho antigo órfão e criando uma nova entrada.

- Solução (Upsert Logic): Refatoração da função create_activity.

  - Detecção de Contexto: O backend agora verifica se um id foi enviado no payload.

  - Limpeza Preventiva: Se for uma atualização, deleta conteúdos antigos (QuizContent, NarrativeContent) vinculados àquele ID para evitar duplicidade de passos.

  - Publicação: Altera explicitamente a flag is_draft = False no registro existente, em vez de criar um novo.

3. Sistema de Feedback Contextual (Pesquisa)

Status: Implementado e Migrado.

- Backend (models.py):

  - Criação da tabela SystemFeedback com coluna JSONB para questionários dinâmicos.

  - Correção de timestamp para db.func.current_timestamp() e ajuste de Foreign Key.

  - Migração: Execução bem-sucedida de flask db upgrade no banco de produção (NeonDB) via túnel local.

- Frontend:

  - Implementação do FeedbackModal com verificação de elegibilidade (só aparece para usuários ativos).

  - Lógica de delay (2s) para não impactar o LCP (Largest Contentful Paint).

4. Melhorias de UX (Infraestrutura)

Status: Implementado.

- Aviso de "Cold Start":

  - Criação do componente ServerWakeupNotice.jsx.

  - Alerta o usuário sobre a latência inicial de servidores gratuitos (Render/Fly.io) de forma amigável.

  - Uso de localStorage para garantir que o aviso apareça apenas na primeira sessão do usuário.

5. DevOps e Workflow

Status: Otimizado.

- Padronização de Ambientes:

  - Estabelecido fluxo profissional onde o ambiente Local usa .env (SQLite/Local Postgres) e Produção usa Variáveis de Sistema do Render (NeonDB).

  - Eliminação da necessidade de editar arquivos manualmente antes do deploy.

- Ciclo de Deploy: Entendimento prático de que o Push para o GitHub dispara o processo de Build no Render, exigindo aguardar o reinício do servidor para validar alterações em produção.

## Relatório de Projeto 80

Data: 29 de Janeiro de 2026 Local: Ambiente de Desenvolvimento (Localhost) Status: Pronto para Commit/Push.

1. Gamificação: "Tiger Fortune" & Roleta (Major Overhaul)

Transformação completa dos minigames para aumentar o engajamento e fidelidade visual.

- Caça-Níquel (Slot Machine) - Estilo "Tigrinho":

  - Backend (progress.py): Implementação de lógica de Matriz 3x3 real com pesos probabilísticos e multiplicadores.

  - Frontend (SlotMachineTab.jsx): Interface visual rica com animações CSS (blur vertical), efeitos de neon e feedback de vitória.

  - Correção de Bug: Correção do erro TypeError ao salvar vitórias (uso correto da tabela SlotWin em vez de RouletteWin).

- Roleta (Roda da Fortuna):

  - Lógica de Cooldown: Implementação e validação da trava de "1 vez por dia".

  - Sistema de Retry: Lógica inteligente que detecta itens repetidos (duplicatas) e permite girar novamente sem bloquear o cooldown.

  - Correção de Recompensa: Títulos (ex: "O Sortudo") agora são criados dinamicamente no banco se não existirem, evitando falhas silenciosas.

  - UX de Erro: Substituição da "Tela Branca da Morte" por avisos visuais elegantes sobrepostos à roleta (Blur + Overlay), mantendo a navegação intacta.

2. Unificação da Economia (Moedas vs. XP)

Resolução da discrepância entre saldo gastável e pontuação de ranking.

- Sincronização: Os ganhos nos minigames (Slot e Roleta) agora somam simultaneamente em:

  - coins: Saldo consumível para a Loja.

  - total_xp_earned / points_earned: Pontuação acumulativa para o Ranking (Leaderboard).

- Loja (StoreTab.jsx): Atualizada para verificar e debitar do saldo de coins, permitindo que o aluno gaste moedas sem perder sua posição no ranking histórico.

3. Banco de Dados e Integridade

Correções estruturais críticas para estabilidade do sistema.

- Deleção de Turmas (classes.py): Correção do erro de Foreign Key Constraint. Agora, ao deletar uma turma, o sistema limpa preventivamente os Times (Team) e Matrículas associadas antes de remover a turma.

- Tabelas e Migrações:

  - Ajuste nas relações User (singular) vs Users (plural).

  - Criação e migração bem-sucedida da tabela SystemFeedback no banco local.

4. Frontend e Gestão de Assets

Padronização da arquitetura de arquivos estáticos.

- Sistema de Medalhas:

  - Migração para public/: Imagens movidas de backend/static para frontend/public/medals.

  - Renomeação: Arquivos padronizados para minúsculo (ex: velocista.webp) removendo prefixos redundantes.

  - Seed (seed.py): Script atualizado para apontar para os caminhos corretos (/medals/...) e forçar a atualização no banco.

- Tratamento de Erros (useActivityLogic.js):

  - Implementação do parâmetro suppressGlobalError no fetchWithAuth. Isso impede que falhas em minigames quebrem a aplicação inteira, delegando o tratamento visual para o componente específico.

Resumo dos Arquivos Modificados

- Backend: progress.py, classes.py, models.py, seed.py, analytics.py.

- Frontend: SlotMachineTab.jsx, RouletteTab.jsx, StoreTab.jsx, ActivityPage.jsx, useActivityLogic.js, AchievementsTab.jsx.